**Информация о реализации в Республике Татарстан в 2020 году**

**национальных проектов**

(Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,

от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года»)

В Республике Татарстан реализуются **11 национальных проектов**:

1. Демография;
2. Здравоохранение;
3. Образование;
4. Жилье и городская среда;
5. Культура;
6. Безопасные и качественные автомобильные дороги;
7. Производительность труда и поддержка занятости;
8. Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы;
9. Международная кооперация и экспорт;
10. Цифровая экономика;
11. Экология.

**В 2020 году** на территории Республики Татарстан было реализовано **50 региональных проектов,** на проведение мероприятий которых израсходовано **30,7 млрд рублей,** в том числе из бюджета Российской Федерации – 22,3 млрд рублей, из бюджета Республики Татарстан – 8,4 млрд рублей.

Благодаря реализации национальных проектов в 2020 году:

- осуществлено строительство и ремонт 348 объектов капитального строительства и дорожного хозяйства:

* введен в эксплуатацию жилой корпус психоневрологического интерната на 97 мест (с. Новое Чурилино в Арском муниципальном районе);
* отремонтированы 6 спортивных залов для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных школах муниципальных районов республики;
* построено 9 спортивных объектов (ледовый дворец и крытый плавательный бассейн в г. Набережные Челны, 4 футбольных поля, тренировочный футбольный манеж в г. Нижнекамск, универсальный спортзал в пгт. Васильво и легкоатлетические беговые дорожки на стадионе «Тасма» г. Казани);
* построено 4 общеобразовательных школы (ЖК «Усадьба Царево» и ЖК «Салават купере», а также по ул.Н.Жиганова и ул.Бондаренко г.Казани) и 12 дошкольных образовательных организаций, начато строительство 1 общеобразовательной школы (г.Казань ул.Н.Ершова, ЖК «Арт Сити», планируется к сдаче в 2021 году);
* построено 7 ФАПов, начато строительство Центра детской онкологии, гематологии и хирургии в г.Казани, созданы организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортное пребывания детей в 31 детской поликлинике;
* благоустроен 51 объект городской среды;
* построены и реконструированы 12 очистных сооружений и ливневых канализаций, проведена рекультивация земель с нефтесодержащими загрязнениями (с. Шемордан) и начата ликвидация 2 несанкционированных свалок (с. Прости и г. Мензелинск, работы продолжатся в 2021 году);
* построено 8 сельских домов культуры и проведен капитальный ремонт театра кукол в г. Набережные Челны;
* приобретено 94 квартиры для расселения граждан из аварийного жилищного фонда;
* капитально отремонтированы Центр выявления и поддержки одаренных детей и 2 Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (г. Казань);
* приведено в нормативное состояние 268,4 км дорог (104 объекта);

- осуществлена закупка оборудования и улучшена материально-техническая база учреждений и организаций республики;

- реализованы мероприятия по предоставлению мер поддержки и социальных выплат, проведению обучений граждан.