Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

от _________                                                                                № _______

Об утверждении Порядка

разработки, реализации и

оценки эффективности

государственных программ

Республики Татарстан и

Перечня государственных

программ Республики Татарстан

В целях повышения эффективности бюджетных расходов путем совершенствования системы программно-целевого управления, обеспечения более тесной увязки стратегического и бюджетного планирования, повышения эффективности деятельности органов государственной власти Республики Татарстан Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Татарстан (далее – Порядок),

Перечень государственных программ Республики Татарстан (далее – Перечень).

2. Министерствам и ведомствам Республики Татарстан, определенным в Перечне государственными заказчиками-координаторами государственных программ Республики Татарстан, в срок до 01.01.2013 года обеспечить разработку и утверждение в установленном порядке государственных программ Республики Татарстан согласно Перечню.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство экономики Республики Татарстан и Министерство финансов Республики Татарстан.

Премьер-министр

Республики Татарстан                                                             И.Ш.Халиков

Утвержден  постановлением

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от____ № _________

## Порядок

## разработки, реализации и оценки эффективности

## государственных программ Республики Татарстан

## 1. Общие положения

1.1 Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Татарстан, а также контроля за ходом их реализации.

1.2. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия:

государственная программа Республики Татарстан (далее - государственные программы) - система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов политики Кабинета Министров Республики Татарстан, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и  целей в сфере социально-экономического развития

государственный заказчик (государственный заказчик - координатор) государственной программы - исполнительный орган государственной власти Республики Татарстан (или иная полномочная организация), ответственный(-ая) за организацию и оплату работ по выполнению государственной программы;

исполнители государственной программы - бюджетные или иные организации, которые являются получателями бюджетных и внебюджетных средств и имеют законодательно подтвержденное право на выполнение соответствующих функций.

1.3. Государственные программы являются одним из важных средств реализации структурной политики Республики Татарстан, активного воздействия на ее социально-экономическое развитие и должны быть сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных для республики инвестиционных и научно-технических проектов, направленных на решение системных проблем, входящих в сферу компетенции исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан.

1.4. Государственная программа может состоять из нескольких долгосрочных целевых программ и подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках программы. Деление государственной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

1.5. Разработка и утверждение государственной программы осуществляются в сроки согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и включают в себя следующие основные этапы:

разработка государственной программы;

согласование государственной программы;

экспертиза государственной программы, в том числе независимыми экспертами (при необходимости);

утверждение государственной программы.

1.6. Государственные программы утверждаются актом Кабинета Министров Республики Татарстан.

Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в государственную программу.

## 2. Участие в формировании и реализации

федеральных целевых программ и государственных программ

## 2.1. Участниками реализации федеральных целевых программ и Федеральной адресной инвестиционной программы являются отраслевые министерства, ведомства, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, предприятия и организации Республики Татарстан.

## 2.2. Министерства, ведомства Республики Татарстан:

## взаимодействуют по направлению своей деятельности с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, предприятиями и организациями Республики Татарстан (в т.ч. с заказчиками-застройщиками) для участия в формировании и реализации федеральных целевых программ в соответствии с Порядком разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 № 594 «О реализации Федерального закона «О поставках продукции для федеральных государственных нужд», Правилами формирования и реализации Федеральной адресной инвестиционной программы, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2010 № 716 «Об утверждении Правил формирования и реализации Федеральной адресной инвестиционной программы»;

## в соответствии с ежегодно принимаемым постановлением Правительства Российской Федерации о разработке прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год формируют заявки с обоснованием объемов финансирования мероприятий (объектов) в рамках федеральных целевых программ и Федеральной адресной инвестиционной программы, а также государственных программ Российской Федерации на очередной финансовый год и направляют их в соответствующие органы государственной власти Российской Федерации - субъекты бюджетного планирования по своей отраслевой компетенции;

## направляют в Министерство экономики Республики Татарстан информацию о подготовке и заключении соглашений о сотрудничестве между федеральным органом государственной власти и органом государственной власти Республики Татарстан о строительстве объектов Республики Татарстан в рамках федеральных целевых программ и Федеральной адресной инвестиционной программы, а также государственных программ Российской Федерации;

## представляют на согласование в Министерство экономики Республики Татарстан проекты инициативных предложений Правительства Республики Татарстан органам исполнительной власти Российской Федерации с постановкой проблем для решения их программными методами;

## проводят в установленном порядке работу с соответствующими органами государственной власти Российской Федерации по реализации представленных для финансирования объектов и мероприятий из федерального бюджета в рамках федеральных программ и Федеральной адресной инвестиционной программы, а также государственных программ Российской Федерации в очередном финансовом году, осуществляемых на территории республики;

## в соответствии с заключенными соглашениями о сотрудничестве между органом государственной власти Российской Федерации и органом государственной власти Республики Татарстан о строительстве объектов Республики Татарстан в рамках федеральных целевых программ и Федеральной адресной инвестиционной программы, а также государственных программ Российской Федерации и в рамках действующего законодательства направляют в федеральный орган исполнительной власти, являющийся государственным заказчиком федеральной целевой программы, отчетные данные о ходе реализации федеральных целевых программ и Федеральной адресной инвестиционной программы и Федеральной адресной инвестиционной программы, а также государственных программ Российской Федерации на территории республики в соответствии с настоящим Порядком;

## ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Министерство экономики Республики Татарстан сводную информацию о финансировании мероприятий (объектов) Республики Татарстан в рамках федеральных целевых программ и Федеральной адресной инвестиционной программы, а также государственных программ по форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку на бумажных и электронных носителях.

## 2.3. Министерство финансов Республики Татарстан обеспечивает сбор и ежемесячное представление в Министерство экономики Республики Татарстан информации о поступлении финансовых ресурсов по объектам, финансируемым в рамках федеральных целевых программ и Федеральной адресной инвестиционной программы, а также государственных программ Российской Федерации, по источникам финансирования и направлениям расходования средств.

## 2.4. Министерство экономики Республики Татарстан:

## на основании заявок, представленных министерствами, ведомствами Республики Татарстан, формирует сводный перечень предложений по финансированию в очередном финансовом году и на среднесрочную перспективу мероприятий федеральных целевых программ и Федеральной адресной инвестиционной программы, а также государственных программ Российской Федерации для представления в Кабинет Министров Республики Татарстан;

## оказывает содействие органам государственной власти Республики Татарстан во взаимодействии с федеральными органами государственной власти по включению бюджетных заявок республики в федеральные целевые программы и Федеральную адресную инвестиционную программу, а также в государственные программы Российской Федерации;

## ежеквартально и по итогам отчетного года представляет в Кабинет Министров Республики Татарстан информацию о финансировании и выполнении мероприятий, включенных в федеральные целевые программы и Федеральную адресную инвестиционную программу, а также в государственные программы Российской Федерации, реализуемых на территории республики.

## 3. Разработка государственных программ

3.1. Государственные программы разрабатываются исходя из приоритетов и целей, отраженных в инвестиционном меморандуме, утверждаемом Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан, посланий Президента Республики Татарстан Государственному Совету Республики Татарстан, стратегий (концепций, программ) долгосрочного социально-экономического  развития Республики Татарстан.

3.2. Для государственных программ, имеющих более одного государственного заказчика, определяется государственный заказчик - координатор.

Государственный заказчик - координатор государственной программы:

а) подготавливает проекты актов Кабинета Министров Республики Татарстан (в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка) об утверждении государственной программы, утверждении государственного заказчика, передаче при необходимости части функций государственного заказчика организациям, которым государственный заказчик (государственный заказчик - координатор) может передавать в установленном порядке на договорной основе выполнение части своих функций, согласовывает и вносит их в Кабинет Министров Республики Татарстан;

б) подготавливает задание на формирование государственной программы, координирует действия разработчиков государственной программы;

в) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения государственной программы;

г) подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации государственной программы согласно настоящему Порядку;

д) осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации государственной программы;

е) подготавливает ежегодно согласно настоящему Порядку предложения об уточнении перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты на программные мероприятия, а также механизм реализации государственной программы;

ж) разрабатывает перечень целевых индикаторов для мониторинга реализации программных мероприятий (в составе государственной программы с последующим уточнением при необходимости согласно настоящему Порядку);

з) осуществляет отбор на конкурсной основе исполнителей государственной программы, а также поставщиков продукции по каждому программному мероприятию;

и) согласовывает с основными участниками государственной программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования. По мероприятиям, предусматривающим финансирование за счет средств внебюджетных источников или средств бюджетов муниципальных образований, подписываются соглашения (договоры) о намерениях между государственным заказчиком и предприятиями, организациями, органами местного самоуправления Республики Татарстан;

к) несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию государственной программы, осуществляет управление ее исполнителями, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.

3.3. Государственный заказчик (государственный заказчик – координатор) государственной программы кроме полномочий, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, осуществляет координацию деятельности государственных заказчиков по подготовке и реализации программных мероприятий, а также по анализу и рациональному использованию средств бюджета Республики Татарстан, средств бюджетов муниципальных образований и средств из внебюджетных источников.

## 4. Формирование государственной программы

4.1. Государственная программа содержит паспорт государственной программы по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

Государственная программа состоит из следующих разделов:

а) характеристика проблемы, на решение которой направлена государственная программа;

б) основные цели и задачи государственной программы с указанием сроков и этапов ее реализации;

в) перечень и краткое описание подпрограмм,  программных мероприятий, а также индикаторов оценки результатов основных мероприятий;

г) обоснование ресурсного обеспечения государственной программы;

д) механизм реализации государственной программы, включающий в себя механизм управления программой и механизм взаимодействия государственных заказчиков;

е) оценка экономической, социальной и экологической эффективности государственной программы.

4.2. К содержанию разделов государственной программы предъявляются следующие требования.

Первый раздел государственной программы должен содержать развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития Республики Татарстан, целесообразности программного решения проблемы на республиканском уровне. Раздел также должен содержать обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом либо обоснование отсутствия вариантов решения, а также описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы.

При обосновании необходимости решения проблем программными методами должны учитываться наличие взаимосвязи программы с действующими и вновь разрабатываемыми стратегиями и программами Республики Татарстан, соответствие национальным проектам Российской Федерации и действующим долгосрочным целевым программам, принятым и разрабатываемым схемам территориального планирования Республики Татарстан, направления структурной и научно-технической политики Республики Татарстан, а также пределы полномочий органов исполнительной власти Республики Татарстан.

Второй раздел государственной программы должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы с указанием индикаторов оценки результата в разрезе целей и задач.

Требования, предъявляемые к целям программы:

специфичность (цели должны соответствовать компетенции государственных заказчиков государственной программы);

достижимость (цели должны быть потенциально достижимыми);

измеряемость (должна существовать возможность проверки результатов);

согласованность с установленными сроками (должны быть установлены сроки достижения цели и этапы реализации государственной программы с определением соответствующих целей).

Раздел должен содержать обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей программы и обоснование сроков решения задач и реализации программы с описанием основных этапов реализации и указанием прогнозируемых значений индикаторов в разрезе целей и задач для каждого этапа, а также условия досрочного прекращения реализации государственной программы.

Третий раздел государственной программы должен содержать перечень подпрограмм и мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач государственной программы и достижения поставленных целей, а также информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах (с указанием статей расходов и источников финансирования) и сроках, индикаторах оценки результатов каждого мероприятия. Программные мероприятия должны быть согласованы в соответствии с установленными сроками и ресурсами и обеспечивать решение задач государственной программы. Описание подпрограмм должно быть вынесено в приложение к государственной программе.

Программные мероприятия должны предусматривать комплекс мер по предотвращению негативных последствий, которые могут возникнуть при их реализации.

Данные об индикаторах оценки результатов в разрезе целей, задач, мероприятий государственной программы приводятся в форме таблицы согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

В отдельных случаях для достижения целей программы, внесения изменений в нормативные правовые акты государственная программа может содержать приложение с планом подготовки и принятия необходимых нормативных правовых актов.

В четвертое разделе государственной программы должно содержаться обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации программы, а также сроков и источников финансирования. Кроме того, раздел должен включать в себя обоснование возможности или невозможности привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий и описание механизмов привлечения этих средств.

Основные требования к пятому разделу государственной программы изложены в разделе 7 настоящего Порядка.

Шестое раздел государственной программы должен содержать описание социальных, экономических и экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации программы, оценку бюджетной эффективности государственной программы.

Обязательным условием оценки планируемой эффективности государственной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей государственной программы, а также мероприятий в установленные сроки. В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации государственной программы применяются:

а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада государственной программы в экономическое развитие Республики Татарстан в целом, оценку влияния ожидаемых результатов государственной программы на различные сферы экономики Республики Татарстан. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации государственной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики Республики Татарстан;

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации государственной программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

4.3. Согласованный с исполнителями государственной программы проект государственной программы с пояснительной запиской, государственный заказчик (государственный заказчик - координатор) государственной программы направляет в Министерство экономики Республики Татарстан и Министерство финансов Республики Татарстан, а также в Счетную палату Республики Татарстан. Представленные материалы должны содержать необходимые данные для проведения анализа проекта государственной программы, особенностей сегмента рынка, на которые ориентируется указанный проект, возможностей реализации этой программы в предполагаемые сроки, оценки ее эффективности и осуществления контроля за ходом ее выполнения.

## 5. Экспертиза и оценка государственной программы

5.1. Министерство экономики Республики Татарстан, Министерство финансов Республики Татарстан оценивают представленный проект государственной программы, обращая при этом особое внимание на:

обоснованность, комплексность и экологическую безопасность программных мероприятий, сроки их реализации;

обоснованность объемов финансирования;

привлечение, прежде всего, внебюджетных средств, средств бюджетов муниципальных образований для реализации государственной программы во взаимосвязи с возможностями ее государственной поддержки за счет средств бюджета Республики Татарстан;

эффективность механизма реализации государственной программы;

социально-экономическую эффективность государственной программы в целом, ожидаемые конечные результаты реализации программы и ее влияние на оценку качества жизни населения Республики Татарстан и на структурную перестройку экономики республики.

5.2. Министерство экономики Республики Татарстан и Министерством финансов Республики Татарстан в двухнедельный срок со дня получения проекта государственной программы подготавливают заключение о нем.

Государственный заказчик (государственный заказчик - координатор) государственной программы совместно с ее разработчиками осуществляет доработку проекта государственной программы с учетом замечаний и предложений Министерства экономики и Министерством финансов Республики Татарстан.

Доработанный проект государственной программы не позднее двухнедельного срока со дня получения государственным заказчиком (государственным заказчиком - координатором)  заключения повторно направляется в Министерство экономики Республики Татарстан и Министерство финансов Республики Татарстан. Министерство экономики Республики Татарстан и Министерство финансов Республики Татарстан повторно рассматривают проект государственной программы и в течение недели (при проведении специализированной экспертизы в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Порядка - двух недель) со дня получения доработанного проекта государственной программы подготавливают окончательное заключение о проекте государственной программы.

При наличии разногласий, не разрешенных после повторного рассмотрения проекта государственной программы Министерством экономики Республики Татарстан, проект государственной программы и мотивированные мнения сторон вносятся государственным заказчиком (государственным заказчиком - координатором) на рассмотрение в Кабинет Министров Республики Татарстан.

5.3. Проекты государственных программ после их оценки по решению Министерства экономики Республики Татарстан и Министерства финансов Республики Татарстан при необходимости должны пройти соответствующие специализированную (исследование вопросов, требующих специальных знаний в определенной области).

Проекты государственных программ, предусматривающих строительство и эксплуатацию объектов хозяйственной деятельности, оказывающих воздействие на окружающую среду, в части размещения таких объектов с учетом режима охраны природных объектов, подлежат государственной экологической экспертизе, которая осуществляется экспертной комиссией, формируемой Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан в соответствии с требованиями законодательства об экологической экспертизе.

5.4. В случае положительной оценки Министерства экономики Республики Татарстан и Министерства финансов Республики Татарстан государственный заказчик (государственный заказчик - координатор) представляет проект государственной программы и заключение по данному проекту в Кабинет Министров Республики Татарстан в установленном Регламентом Кабинета Министров Республики Татарстан порядке.

5.5. По результатам экспертизы проектов государственных программ Счетная палата Республики Татарстан представляет в Кабинет Министров Республики Татарстан соответствующее заключение.

5.6. После утверждения государственной программы государственный заказчик (государственный заказчик - координатор) в установленном порядке заключает с исполнителями программы государственные контракты на финансирование мероприятий государственной программы на основе соглашений (договоров) о намерениях и с учетом объемов финансирования за счет средств бюджета Республики Татарстан на очередной финансовый год.

5.7. Государственный заказчик (государственный заказчик - координатор) государственной программы может на договорной основе передавать организациям часть своих функций на условиях, определяемых Кабинетом Министров Республики Татарстан.

## 6. Финансирование государственных программ

6.1. Подготовка проекта государственной программы, разработка которых осуществляется по решению Кабинета Министров Республики Татарстан, финансируется в установленном порядке государственным заказчиком.

6.2. Утвержденные государственные программы реализуются за счет средств бюджета Республики Татарстан, внебюджетных источников, средств бюджетов муниципальных образований, привлекаемых в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством. Финансирование из бюджета Республики Татарстан осуществляется при выполнении условий, указанных в пункте 6.8 настоящего Порядка.

6.3. К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования государственных программ, относятся: взносы участников реализации программ, включая предприятия и организации государственного и негосударственного секторов экономики; целевые отчисления от прибыли предприятий, заинтересованных в осуществлении программ; кредиты банков, средства фондов и общественных организаций, зарубежных инвесторов, заинтересованных в реализации программ (или ее отдельных мероприятий), и другие поступления.

6.4. Для реализации государственных программ могут создаваться специальные фонды. Источниками средств, направляемых в эти фонды, являются: прибыль, остающаяся в распоряжении предприятий и организаций, средства бюджетов муниципальных образований, средства внебюджетных фондов исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан и другие.

6.5. Иностранные инвесторы могут финансировать целевые программы на основе долевого участия. Привлечение иностранного капитала к реализации программных мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством об иностранных инвестициях.

6.6. Источником финансирования государственных программ могут являться инвестиционные кредиты.

6.7. Государственные заказчики государственных программ определяют общую потребность в объемах финансирования на срок реализации программ и среднесрочную перспективу (три года) и направляют указанные сведения в Министерство экономики Республики Татарстан до 1 июня текущего года.

Министерство экономики Республики Татарстан до 15 июня текущего года представляет в Министерство финансов Республики Татарстан общую потребность в финансировании государственных программ на среднесрочную перспективу.

6.8. По утвержденным целевым программам государственным заказчикам осуществляется финансирование из бюджета Республики Татарстан в соответствии с установленными объемами централизованного финансирования, принятыми по государственной программе на очередной финансовый год, после заключения ими государственных контрактов (договоров) со всеми участниками реализации государственных программ, подтверждающими или уточняющими объемы финансирования государственных программ из внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований.

## 7. Управление реализацией государственной программы

и контроль за ходом ее выполнения

7.1. Формы и методы управления реализацией государственной программы определяются государственным заказчиком.

В государственной программе должно быть отражено:

взаимодействие государственного заказчика - координатора с государственными заказчиками в части сроков и объемов представления информации о реализации программы;

взаимодействие государственного заказчика (государственного заказчика - координатора) с федеральными органами государственной власти, с органами местного самоуправления, с инвесторами.

Реализация государственной программы осуществляется на основе государственных контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции для государственных нужд, заключаемых государственным заказчиком программы со всеми исполнителями программных мероприятий в соответствии с действующим законодательством.

Государственный заказчик (государственный заказчик - координатор) государственной программы сообщает в Министерство экономики Республики Татарстан и Министерство финансов Республики Татарстан о заключенных государственных контрактах (договорах) со всеми участниками государственной программы.

7.2. Государственный заказчик (государственный заказчик - координатор) с учетом выделяемых на реализацию государственной программы финансовых средств на очередной финансовый год ежегодно согласно настоящему Порядку уточняет целевые индикаторы, затраты на реализацию программных мероприятий, механизм реализации государственной программы и состав ее исполнителей

Внесение изменений и включение новых подпрограмм в государственные программы осуществляется государственным заказчиком (государственным заказчиком – координатором) осуществляются в установленном порядке.

7.3. При необходимости государственный заказчик (государственный заказчик - координатор) вносит предложения в Министерство экономики Республики Татарстан о продлении срока реализации государственной программы, который заканчивается в текущем году. Министерство экономики Республики Татарстан подготавливает заключение о продлении срока реализации государственной программы или нецелесообразности ее дальнейшей государственной поддержки и направляет его в Кабинет Министров Республики Татарстан для принятия решения.

Подготовка продленной государственной программы, срок реализации которой заканчивается в текущем году, а также включение в государственную программу новых подпрограмм и их утверждение осуществляются в порядке, установленном для разработки и реализации государственных программ.

7.4. Государственные заказчики (государственные заказчики - координаторы) государственных программ направляют:

ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Министерство экономики Республики Татарстан статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации государственных программ с заполнением формы, представленной в приложении № 5 к настоящему Порядку;

ежегодно до 1 марта, следующего за отчетным периодом, в Министерство экономики Республики Татарстан, Министерство финансов Республики Татарстан информацию о ходе работ по реализации государственных программ и эффективности использования финансовых средств.

При наличии государственного заказчика - координатора государственные заказчики программы ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляют информацию о реализации государственной программы только государственному заказчику - координатору.

7.5. Годовой отчет содержит статистическую информацию с заполнением формы, представленной в приложении № 5 к настоящему Порядку и аналитическую информацию, состоящей из следующих разделов:

а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

б) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы;

г) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

д) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу;

В случае существенных расхождений между плановыми и фактическими значениями показателей эффективности государственных программ государственным заказчиком проводится анализ факторов, повлиявших на такие расхождения. При анализе выделяются внутренние факторы, на которые государственный заказчик (государственный заказчик - координатор) мог повлиять, и внешние, не зависящие от государственного заказчика.

Государственным заказчиком государственной программы должна быть обеспечена достоверность сведений о ходе реализации государственной программы, включая достижение индикаторов государственной программы, и расходах по направлениям и источникам финансирования.

7.6. По результатам оценки эффективности реализации государственных программ Министерство экономики Республики Татарстан не позднее чем за два месяца до дня внесения проекта закона о бюджете Республики Татарстан на соответствующий год в Государственный Совет Республики Татарстан вносит в Кабинет Министров Республики Татарстан предложения:

а) о корректировке целей и срока реализации государственной программы, перечня программных мероприятий;

б) о смене государственного заказчика (государственного заказчика -координатора) государственной программы, об изменении форм и методов управления реализацией государственной программы;

в) о сокращении финансирования государственной программы за счет средств бюджета Республики Татарстан на очередной финансовый год;

г) о досрочном прекращении реализации государственной программы с соблюдением процедур расторжения договоров (соглашений);

д) о принятии в установленном порядке мер к государственному заказчику (государственному заказчику - координатору)  государственной программы.

7.7. Государственный заказчик (государственный заказчик - координатор) государственной программы организует размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" текста утвержденной государственной программы, нормативных правовых актов по управлению реализацией государственной программы и контролю за ходом выполнения программных мероприятий, а также информации о ходе реализации государственной программы, программных мероприятиях на плановый период (составляющий три года, в том числе год, на который разрабатывается проект бюджета Республики Татарстан, и последующие два года), фактическом финансировании государственной программы, заключенных государственных контрактах, об объемах их финансирования и исполнителях, результатах экспертных проверок выполнения программных мероприятий, конкурсах на участие в реализации государственной программы, результатах ее мониторинга, об оценке достижения целевых индикаторов и показателей эффективности реализации государственной программы, в том числе по результатам независимой экспертизы. Информация о проведении конкурсов на участие в реализации государственной программы должна содержать: условия их проведения; порядок участия в них юридических лиц; составы конкурсных комиссий, создаваемых государственными заказчиками (государственными заказчиками - координаторами) государственных программ для проведения конкурсов на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) для государственных нужд; протоколы заседаний конкурсных комиссий; порядок обжалования решений, принятых государственными заказчиками.

## Приложение № 1

к Порядку

разработки и реализации

государственных программ

ЭТАПЫ И СРОКИ

РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

| Сроки разработки и утверждения государственной программы |  | Этапы разработки и утверждения государственной программы |
| --- | --- | --- |
| Год, предшествующий принятию закона Республики Татарстан о бюджете Республики Татарстан на очередной финансовый год | ноябрь - январь | Разработка проекта государственной программы |
| Год принятия закона Республики Татарстан о бюджете Республики Татарстан на очередной финансовый год | февраль | Согласование проекта государственной программы |
|  | март | Экспертиза проекта государственной программы, в том числе независимыми экспертами |
|  | май | Утверждение государственной программы |

## Приложение № 2

к Порядку

разработки и реализации

государственных программ

ОТЧЕТ

о ходе финансирования мероприятий (объектов)

Республики Татарстан для федеральных государственных нужд

(Федеральная адресная инвестиционная программа)

по: ______________________________________________________________________

(министерство (ведомство) Республики Татарстан - получатель средств

федерального бюджета в рамках ФАИП на текущий год)

за январь -__________________________ текущего года

(с нарастающим итогом)

| Наименование и местонахождение объекта | Мощность/ единицы измерения | Сроки строи- тельст- ва, ввода объекта в эксплу- атацию | Сметная стоимость объекта |  | Остаток сметной стоимости |  | Лимит инвестиций |  |  |  | Профинансировано |  |  |  | Фактически освоено |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего на год | в том числе: |  |  | с начала года с нараста- ющим итогом | в том числе: |  |  | всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  | в ценах утверждения проектно- сметной документации | в теку- щих ценах | на 1 января текущего года | на 1 число текущего месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | феде- ральный бюджет | бюджет субъекта Российской Федерации | прочие источ- ники |  | феде- ральный бюджет | бюджет субъекта Российской Федерации | прочие источ- ники |  | феде- ральный бюджет | бюджет субъекта Российской Федерации | прочие источ- ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельно по каждому виду экономической деятельности (отрасли) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа (подпрограмма) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный распорядитель бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик- застройщик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Непрограммная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный распорядитель бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик- застройщик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельно по каждому виду экономической деятельности (отрасли) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель                                   ______________________________

(Ф.И.О.)

Фамилия, имя, отчество ответственного исполнителя, телефон

Заказчик-застройщик                            ______________________________

Приложение № 3

к Порядку

разработки и реализации

государственных программ

Паспорт

государственной программы

Наименование программы                         	  ___________________________

Государственный заказчик

(государственный заказчик - координатор)  	   ___________________________

Основные разработчики программы                      ___________________________

Цели и задачи программы                     	                 ___________________________

Сроки и этапы реализации программы                  ___________________________

Перечень подпрограмм                                             ___________________________

Объемы   и   источники   финансирования    с

разбивкой по годам                                                      ___________________________

Ожидаемые  конечные   результаты  реализации

программы   (индикаторы   оценки  результатов) с

разбивкой  по  годам   и   показатели  бюджетной

эффективности программы                                           ___________________________

## Приложение № 4

к Порядку

разработки и реализации

государственных программ

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов государственной программы

и финансирование по мероприятиям программы

| Наименование цели | Наименование задачи | Наименование подпрограммы | Наименование основных мероприятий | Исполнители | Сроки выполнения основных мероприятий | Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения | Значения индикаторов |  |  |  | Финансирование с указанием источника финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | базовый год | 1 год | 2 год | n-й год | 1 год | 2 год | n-й год |

## Приложение № 5

к Порядку

разработки и реализации

государственных программ

Форма

| Реквизиты Государственной программы, период реализации |  |
| --- | --- |
| Наименование отчитывающейся организации |  |
| Наименование нормативного правового акта об утверждении Государственной программы |  |
| Должностное лицо, ответственное за составление формы (Ф.И.О., должность, контактный телефон) |  |

Отчет о реализации государственной программы

за ________ 20__ года

| N п/п | Наименова ние под- программы (раздела, мероприя- тия) | Источник финансирова- ния (всего, в том числе бюджет Российской Федерации, бюджет Республики Татарстан, местный бюджет, внебюджетные источники) | Плановые объемы финансирова- ния на отчетный год из нормативного правового акта об утверждении программы, тыс. рублей | Выделено по программе на отчетный период (лимит), тыс. рублей | Про- цент финан- сирова- ния | Фактически использо- вано средств (перечис- лено со счета исполните- ля) с начала года, тыс. рублей | Наимено- вание индикато- ра, единица измерения | Значения индикатора |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предыдущий год |  | текущий год |  | про- цент вы- пол- не- ния | план на сле- дую- щий год |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по программе |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Республики Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель Премьер-министра

Республики Татарстан -

Руководитель Аппарата

Кабинета Министров

Республики Татарстан

Ш.Х.ГАФАРОВ

Утвержден

постановлением

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от ___ № __________

Перечень

государственных программ Республики Татарстан

|  | Наименование государственной программы Республики Татарстан | Ответственный исполнитель | Соисполнители | Основные направления реализации (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие здравоохранения Республики Татарстан | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | ### Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Министерство финансов Республики Татарстан, Министерство информатизации и связи Республики Татарстан, Государственное учреждение «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан», государственные автономные учреждения здравоохранения Республики Татарстан, государственные бюджетные учреждения здравоохранения Республики Татарстан | Модернизация системы здравоохранения; развитие инфраструктуры здравоохранения; реализация приоритетного национального проекта «Здоровье»; обеспечение приоритета охраны здоровья матери и ребенка; повышение качества и доступности услуг; обеспечение деятельности учреждений здравоохранения; обеспечение качественными и безопасными лекарственными препаратами; профилактика внутрибольничных инфекций; формирование здорового образа жизни; внедрение стандартов оказания медицинской помощи населению, в том числе высокотехнологичной; обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения; управление специализированной медицинской помощью; управление лечебной и профилактической деятельностью системы здравоохранения; подготовка специалистов среднего медицинского звена; внедрение современных информационных систем в здравоохранение; организация проведения научных исследований и разработок, внедрения достижений науки и техники в медицинскую практику |
| 2 | Развитие образования и науки Республики Татарстан | Министерство образования и науки Республики Татарстан | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство культуры Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Министерство финансов Республики Татарстан, Академия наук Республики Татарстан | ## Повышение доступности и качества дошкольного, общего, профессионального и дополнительного образования; совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров; развитие системы воспитания и дополнительного образования детей и молодежи; реализация приоритетного национального проекта «Образование»; модернизация материально-технической и учебной базы образовательных учреждений; обеспечение деятельности учреждений образования; развитие системы государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; сохранение и развитие системы начального профессионального образования, специального (коррекционного) образования, среднего профессионального образования и высшего профессионального образования; оказание государственной поддержи талантливой молодежи; внедрение современных информационных и коммуникационных технологий; формирование здоровьесберегающей образовательной среды |
| 3 | Социальная поддержка граждан Республики Татарстан | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство культуры Республики Татарстан, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, Министерство финансов Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Министерство внутренних дел по Республике Татарстан, Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, Министерство информатизации и связи Республики Татарстан, Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» | Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан; охрана семьи и детства; социальная помощь и социальное обеспечение населения; осуществление социальных выплат и пособий; развитие эффективной системы социального обслуживания населения; поддержка семей, имеющих детей; развитие пенсионного обеспечения; создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности; совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы с целью интеграции инвалидов в общество; обеспечение мер социальной поддержки при оплате жилого помещения и коммунальных услуг; содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан; модернизация учреждений Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан; организация обеспечения детей первых трех лет жизни специальными продуктами детского питания; осуществление деятельности по опеке и попечительству, борьбе с беспризорностью; социальная реабилитация лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы |
| 4 | Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан | ## Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан; Государственная жилищная инспекция Республики Татарстан, Некоммерческая организация «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан» | Стимулирование и развитие жилищного хозяйства, в том числе малоэтажного; выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством; приобретение жилья гражданам, уволенным с военной службы (службы), и приравненными к ним лицами; обеспечение жильем многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий; оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей; обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда; реализация программы перехода на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показателями коллективных (общедомовых) приборов учета; реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»; обеспечение населения качественной питьевой водой |
| 5 | Содействие занятости населения Республики Татарстан | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство внутренних дел по Республике Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, Министерство финансов Республики Татарстан, Государственная инспекция труда в Республике Татарстан, Комитет Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу, Федеральная миграционная служба России по Республике Татарстан | Реализация мероприятий активной политики в области обеспечения занятости населения, в том числе инвалидов; реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда; повышение трудовой мобильности населения; совершенствование системы социальной поддержки безработных граждан; улучшение условий и охраны труда населения; обеспечение потребностей отраслей экономики в высокопрофессиональных и конкурентно-способных рабочих кадрах; популяризация рабочих и инженерных профессий с целью привлечения и закрепления специалистов на предприятиях республики |
| 6 | Обеспечение безопасности населения Республики Татарстан | Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан | ##### Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство культуры Республики Татарстан, Министерство информатизации и связи Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство финансов Республики Татарстан, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, Министерство юстиции Республики Татарстан, Министерство внутренних дел по Республике Татарстан, Комитет Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу, Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан, Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике Татарстан, Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения, Государственная инспекция Республики Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей | Осуществление оперативно-розыскной деятельности и противодействия преступности; повышение безопасности дорожного движения; профилактика терроризма и экстремизма; развитие и совершенствование многоуровневой системы профилактики правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности; организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне; снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обеспечение пожарной безопасности; реализация комплекса мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту; снижение уровня коррупции во всех сферах деятельности государственных и общественных институтов в республике; развитие комплексной системы защиты прав потребителей; снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма; обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
| 7 | Развитие культуры Республики Татарстан | Министерство культуры Республики Татарстан | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство финансов Республики Татарстан, Министерство информатизации и связи Республики Татарстан, Академия наук Республики Татарстан, Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», Главное архивное управление при Кабинете Министров Республики Татарстан, Государственное бюджетное учреждение «Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль, Центр развития народных, художественных промыслов и ремесел Республики Татарстан, Отдел культуры и развития языков народов Кабинета Министров Республики Татарстан | Модернизация сферы культуры; развитие профессионального искусства; укрепление единого культурного пространства республики; совершенствование системы эстетического воспитания; поддержка одаренных детей и творческой молодежи; сохранение, повышение доступности, популяризация и охрана объектов культурного наследия; сохранение, возрождение, изучение и развитие народных художественных промыслов; развитие библиотечного дела и создание доступного цифрового контента библиотечных фондов; сохранение и развитие государственных музеев и музеев-заповедников республики, учреждений культуры и искусства; обеспечение сохранности музейного фонда Республики Татарстан; обеспечение сохранности, пополнения и использования фильмофондов, архивных фондов; обеспечение сохранности и эффективного использования уникальных достопримечательностей России: острова-града Свияжск и древнего Болгара, их духовного, социально-экономического и культурного возрождения; развитие и поддержка кинематографии, создание условий для доступа к произведениям кинематографии; осуществление грантовой поддержки в области культуры, искусства и кинематографии; сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан; обеспечение деятельности учреждений культуры; поддержка и развитие архивного фонда; проведение актуальных фундаментальных и прикладных исследований татарского языкознания, литературоведения и искусствознания |
| 8 | Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан | Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан, Управление по охране и использованию объектов животного мира Республики Татарстан, Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан; Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан | Обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды; сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов растительного и животного мира; сохранение территорий, занятых государственными природными заповедниками и национальными парками; повышение эффективности функционирования системы гидрометеорологии; повышение эффективности функционирования системы экологического надзора; повышение эффективности функционирования системы государственной экологической экспертизы; совершенствование недропользования; поддержание и развитие действующего минерально-сырьевого комплекса, безопасное использование геологической среды; сохранение и восстановление экологического ресурсного потенциала лесов и их биоразнообразия; повышение эффективности использования водных ресурсов; поддержка особо охраняемых природных территорий; создание системы обращения с отходами; расширение зеленых зон, озеленение и благоустройство территорий; повышение экологической культуры населения; обеспечение деятельности подведомственных учреждений и природоохранных служб |
| 9 | Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики Республики Татарстан | Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство финансов Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство культуры Республики Татарстан, Министерство информатизации и связи Республики Татарстан, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан | Развитие физической культуры и спорта; развитие внутреннего и въездного туризма; проведение мероприятий для детей и молодежи; организация и проведение XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г.Казани; сохранение системы организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи; развитие оздоровительных учреждений, лагерей различных типов и форм собственности; развитие и модернизация системы патриотического воспитания детей и молодежи, обеспечивающей поддержание общественной и экономической стабильности в республике; создание условий для повышения социальной и экономической активности сельской молодежи Республики Татарстан; создание благоприятных условий для комплексного развития жизнедеятельности детей, и государственная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; осуществление организационно-воспитательной работы с молодежью; обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
| 10 | Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан | Министерство экономики Республики Татарстан | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан, Министерство финансов Республики Татарстан, Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам, Управление государственных закупок Республики Татарстан, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан | Разработка стратегии социально-экономической, инновационной, кадровой политики; государственное регулирование инвестиционной деятельности; разработка комплексного прогноза социально-экономического развития промышленности, других отраслей и секторов экономики республики; разработку схемы территориального планирования Республики Татарстан; формирование, сопровождение и управление государственным заказом Республики Татарстан на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд; развитие и защита конкуренции на рынках товаров и услуг; совершенствование механизмов государственно - частного партнерства, создание единого экономического пространства, развитие наноиндустрии в Республике Татарстан; развитие рынка интеллектуальной собственности в Республике Татарстан; стимулирование инноваций; поддержка технопарков; привлечение инвестиций; сопровождение и реализация инвестиционных проектов; улучшение инвестиционного климата и повышение инвестиционной привлекательности; совершенствование государственного регулирования цен (тарифов) на товары услуги) субъектов естественных монополий и организаций коммунального комплекса; стимулирование развития инновационной инфраструктуры в сфере науки и технологий, развитие национальных исследовательских университетов; поддержка малого инновационного предпринимательства |
| 11 | Развитие информационных и коммуникационных технологий Республики Татарстан | Министерство информатизации и связи Республики Татарстан | Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство культуры Республики Татарстан, Министерство внутренних дел по Республике Татарстан, Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан | Формирование современной инфраструктуры связи и телекоммуникаций; развитие и использование информационных коммуникационных технологий; развитие и совершенствование инфраструктуры информационного пространства республики; осуществление государственной поддержки в сфере средств массовой информации; предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде; развитие систем связи для нужд государственного и муниципального управления, обороны и безопасности республики, поддержания правопорядка |
| 12 | Развитие транспортной системы Республики Татарстан | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, ОАО «Российские железные дороги», ОАО «Судоходная компания «Татфлот», ООО «Речной порт «Набережные Челны» - филиал ОАО «Таиф-магистраль», ОАО «Международный аэропорт «Казань», ОАО «Авиакомпания «Татарстан», ОАО «АК БАРС АЭРО», ОАО «Аэропорт «Бегишево», Федеральное государственное учреждение «Ространсмодернизация», ОАО «Казанский Гипронииавиапром», Федеральное государственное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского Региона», государственное казенное учреждение «Главное управление дорожно-транспортного комплекса Татарстана при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан», предприятия водного транспорта и судостроения Республики Татарстан, предприятия воздушного транспорта Республики Татарстан, представители транспортных компаний | Развитие железнодорожной инфраструктуры; развитие речного транспорта, внутренних водных путей и речных портов; развитие воздушного транспорта и аэронавигации; развитие автомобильного, городского электрического транспорта, в том числе метро; развитие дорожного хозяйства; развитие рынка логистических и терминально-складских услуг; совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог; повышению уровня безопасности транспортной системы; очистка акваторий Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ от затонувших и брошенных плавсредств |
| 13 | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Татарстан | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан | Министерство финансов Республики Татарстан, Главное управление ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан, Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан, Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан | Поддержка развития отраслей сельского хозяйства; обеспечение финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства; регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; развитие инфраструктуры и логистического обеспечения агропродовольственного рынка; предоставление мер государственной поддержки сельского хозяйства; развитие рыбохозяйственного комплекса; осуществление мелиоративных работ по коренному улучшению земель на сельскохозяйственных предприятиях республики; развитие коневодства и конного спорта; развитие потребительской кооперации; реализация приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса»; обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
| 14 | Развитие лесного хозяйства Республики Татарстан | Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан | Министерство финансов Республики Татарстан, Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан, Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан | Повышение эффективности государственного управления в лесохозяйственном комплексе и государственного контроля соблюдения законодательства Республики Татарстан Федерации в области лесного хозяйства; обеспечение устойчивого управления лесами; сохранение и повышение их ресурсно-экологического потенциала; обеспечение государственной инвентаризации лесов; обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
| 15 | Энергоэффективность и развитие энергетики Республики Татарстан | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство культуры Республики Татарстан, Министерство молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан, Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, Министерство информатизации и связи Республики Татарстан | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности; сохранение и расширение потенциала экспорта энергоресурсов; структурная модернизация топливно-энергетического нефтедобывающего, нефтеперерабатывающего, нефтехимического комплексов Республики Татарстан; совершенствование деятельности естественных монополий в сфере энергетики; обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
| 16 | Управление имуществом Республики Татарстан | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан |  | Повышение эффективности управления имуществом, находящимся в собственности Республики Татарстан, управление использованием недвижимого имущества (зданий, сооружений), транспорта, оборудования, объектов культурного наследия, находящихся в собственности Республики Татарстан; управление использованием пакета акций (долей), находящегося в собственности Республики Татарстан; управление приватизацией организаций, зданий, сооружений, транспорта, оборудования, акций (долей), жилищного фонда, находящихся в собственности Республики Татарстан; управление приватизацией земельных участков, находящихся в собственности Республики Татарстан; рационализация и оптимизация состава и структуры имущества Республики Татарстан, повышение эффективности приватизации имущества Республики Татарстан, управление земельными ресурсами Республики Татарстан; управление отнесением земель к категориям, переводом их из одной категории в другую (в отношении земель, находящихся в собственности Республики Татарстан, а также земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной и частной собственности); управление земельными ресурсами, находящимися в собственности Республики Татарстан; управление государственным материальным резервом |
| 17 | Развитие объектов общественной инфраструктуры Республики Татарстан | Министерство экономики Республики Татарстан | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан; Министерство финансов Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан; Министерство культуры Республики Татарстан; Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан, Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, Министерство информатизации и связи Республики Татарстан, Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан, Министерство внутренних дел по Республике Татарстан, Государственное казенное учреждение «Фонд газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей Республики Татарстан», органы местного самоуправления (по согласованию) | Развитие социальной, инженерной и коммунальной инфраструктуры; ликвидация объектов общественной инфраструктуры с техническим состоянием «ветхое»; обеспечение населения социальными услугами на уровне социальных гарантий; снижение количества объектов незавершенного строительства; сокращение дифференциации обеспеченности муниципальных образований Республики Татарстан объектами общественной инфраструктуры; реализация программы капитального ремонта объектов общественной инфраструктуры Республики Татарстан; развитие водопроводно-канализационного хозяйства и систем теплоснабжения в коммунальном комплексе |
| 18 | Эффективность управления государственными и муниципальными финансами Республики Татарстан | Министерство финансов Республики Татарстан | Министерство экономики республики Татарстан, Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан, министерства и ведомства Республики Татарстан | Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Республики Татарстан; кассовое обслуживание исполнения бюджета Республики Татарстан, развитие новых форм оказания и финансового обеспечения государственных (муниципальных) услуг; повышение эффективности распределения бюджетных средств оптимизация управления государственным долгом и государственными финансовыми активами, оптимизация функций государственного управления, повышение эффективности его обеспеченности; реформирование государственного финансового контроля |
| 19 | Развитие государственной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан | Департамент по делам государственных служащих при Президенте Республики Татарстан | Министерство юстиции Республики Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан, Министерство финансов Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, Министерство информатизации и связи Республики Татарстан, Управление по вопросам внутренней политики Президента Республики Татарстан, органы местного самоуправления (по согласованию) | Совершенствование системы управления государственной гражданской службой Республики Татарстан и муниципальной службой в Республике Татарстан; формирование высококвалифицированного кадрового состава гражданской службы и муниципальной службы, обеспечивающего эффективность государственного управления, развитие институтов гражданского общества; развитие организационного, информационного и ресурсного обеспечения государственной гражданской и муниципальной службы совершенствование правовой основы государственной гражданской и муниципальной службы |
| 20 | Развитие промышленности Республики Татарстан и повышение ее конкурентоспособно-сти | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан | Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан, Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан | Повышение конкурентоспособности отраслей автомобильной промышленности, легкой промышленности, металлургической промышленности; развитие машиностроительного комплекса; развитие химического комплекса, развитие предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения; развитие лесопромышленного комплекса, реализация важнейших инновационных проектов, повышение эффективности функционирования системы технологического надзора, повышение уровня переработки заготовленной древесины за счет развития лесоперерабатывающих производств; развитие фармацевтической промышленности; повышение производительности труда на предприятиях Республики Татарстан; поэтапное повышение эффективности деятельности промышленных предприятий Республики Татарстан, в первую очередь наукоемкого машиностроения |