Комплекс мероприятий по Плану реализации Стратегии

в Заинском муниципальном районе за 12 месяцев 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | **Источники** | **Исполнение** |
| 1 | Строительство учреждений культуры:  Бура Киртинский МФЦ на 50 мест | 2019 | МКУ «Управление культуры ИК ЗМР РТ», заместитель Руководителя Исполнительного комитета по инфраструктурному развитию | 8201,9 | Бюджет РТ, бюджет ЗМР | По республиканской программе «Сельские клубы» 30 августа 2019г. состоялось открытие нового Бура Киртинского МФЦ в Верхнепинячинском СП. |
| 2 | Капитальный ремонт учреждений культуры:  Нижнебишевский СДК | 2019 | МКУ «Управление культуры ИК ЗМР РТ», заместитель Руководителя Исполнительного комитета по инфраструктурному развитию | 16423,9 | Бюджет РТ, бюджет ЗМР | В 2019 году по Республиканской программе «Сельские клубы» завершен капитальный ремонт Нижнебишевского сельского дома культуры.  01.11.2019г. состоялось торжественное открытие. |
| 3 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | 2016-2030 | Исполнительный комитет ЗМР РТ | 5500,0 | Бюджет ЗМР, средства благотворителей, спонсоров, внебюджетные средства учреждений | В 2019 году материально-техническая база учреждений культуры увеличилась на – 12 290,0 тыс. рублей. |
| 4 | Участие в грантовой поддержке методистов муниципальных органов управления образования, использующих инновационные методы работы  (грант «Наш лучший методист») | 2019 | Управление образования Исполнительного комитета ЗМР РТ; | 846,3 | Бюджет РТ | Грантовую поддержку получили 5 методистов МКУ «Управление образования» по 130,0 тыс.руб.:  1.Аюпова В.М.,  2. Вахитова И.А.,  3.Гатина Л.Д.,  4. Рамазанова Р.Р.,  5.Миннуллина Р.М.  Финансирование 846,3 тыс. рублей. |
| 5 | Участие в грантовой поддержке профессионального роста учителей:  «Учитель - наставник»  «Учитель - эксперт» «Учитель – мастер» «Старший учитель» | 2019 | Управление образования Исполнительного комитета ЗМР РТ;  Образовательные организации района | 2123,6 | Бюджет РТ | Грантовая поддержка профессионального роста учителей  («Учитель – эксперт» -  1 чел. получал с февраля по декабрь по 11 494,20 руб.,  «Учитель - наставник» - 9 чел. получали с февраля по декабрь по 9 195,40 руб.,  «Учитель – мастер» -  3 чел. получали с февраля по декабрь по 5747,10 руб.,  «Старший учитель» -  8 чел. получали с февраля по декабрь по 4597,70 руб.)  Финансирование 2123,6 тыс. рублей. |
| 6 | Участие в грантовой поддержке молодых специалистов: «Наш новый учитель» | 2019 | Управление образования Исполнительного комитета ЗМР РТ;  Образовательные организации района | 1841,4 | Бюджет РТ | Грантовая поддержка молодых специалистов: «Наш новый учитель»(молодые специалисты с января по август получали 13 чел., в том числе 4 молодых специалиста по 10000 руб., 9 молодых специалистов по 8625 руб.; с сентября по декабрь 14 чел., в том числе 5 молодых специалистов по 10000 руб., 9 молодых специалистов по 8625 руб. |
| 7 | Участие в реализации гранта «Оста могаллим» | 2019 | Управление образования Исполнительного комитета ЗМР РТ;  Образовательные организации района | 97,7 | Бюджет РТ | МБОУ «Кадыровская СОШ»1 чел. Шакирова Г.Р. Финансирование 97,7 тыс.руб. |
| 8 | Участие в грантовой поддержке образовательных организаций в инновационных проектах в образовании | 2019 | Управление образования Исполнительного комитета ЗМР РТ;  Образовательные организации района | 650,0 | Бюджет ЗМР | МБОУ «ЗСОШ №6» проект «Первые шаги в науку» - 382920 руб.;  МБДОУ «Солнышко» проект детский военный оркестр «Смугляночка» - 56030 руб.;  МБДОУ «Дюймовочка» проект «Волшебный мир» - 57560 руб.;  МБДОУ «Теремок» проект «Поволжье-край, в котором я живу» - 43690 руб.;  МБДОУ «Дружная семейка» проект «Маленькая территория больших надежд» - 74800 руб.;  МБДОУ «Волшебная сказка» проект «Мастерская конструирования «Фанкластик» - 35000 руб. |
| **Участие в Программе «Капитальный ремонт образовательных учреждений»** | | | | | | |
| 9 | МБДОУ «Детский сад «Березка»» | 2019 | Управление образования Исполнительного комитета ЗМР РТ; | 32 625, 70 | Бюджет РТ | Проведен капитальный ремонт здания на 32 625,70 тыс.руб.. |
| 10 | МБОУ «ЗСОШ №3» | 2019 | Управление образования Исполнительного комитета ЗМР РТ; | 1523,82 | Бюджет ЗМР | Проведен ремонт столовой, системы вентиляции - 1523,82 тыс.руб. |
| 11 | МБОУ "ЗООШ №5" | 2019 | Управление образования Исполнительного комитета ЗМР РТ; | 292,61 | Бюджет ЗМР | Проведен частичный ремонт кровли, приобретен линолеум - 292,61 тыс.руб. |
| 12 | МБОУ "ЗСОШ №6" | 2019 | Управление образования Исполнительного комитета ЗМР РТ; | 50,8 | Бюджет ЗМР | Проведена установка светильников наружного освещения - 50,8 тыс.руб. |
| 13 | МБОУ "Татарская гимназия" | 2019 | Управление образования Исполнительного комитета ЗМР РТ; | 2585,86 | Бюджет ЗМР | Проведена замена окон - 2585,86 тыс.руб. |
| 14 | МБОУ «Бегишевская СОШ» | 2019 | Управление образования Исполнительного комитета ЗМР РТ; | 291,6 | Бюджет ЗМР | Проведен монтаж теплового узла, теплотрассы - 291,6 тыс.руб. |
| 15 | МБОУ "Нижнебишевская СОШ" | 2019 | Управление образования Исполнительного комитета ЗМР РТ; | 1779,5 | Бюджет ЗМР | Проведен ремонт столовой, ремонт системы отопления, приобретение входной двери, 3 двери (спортзал и между этажами) - 1779,5 тыс.руб. |
| 16 | МБОУ "Кадыровская СОШ" | 2019 | Управление образования Исполнительного комитета ЗМР РТ; | 1442,32 | Бюджет ЗМР | Проведены: ремонт столовой, установка светильников на фасаде, устройство теплового узла, «Точка роста» по федеральной программе – общестроительные и электромонтажные работы - 1442,32 тыс.руб. |
| 17 | МБОУ "Савалеевская СОШ" | 2019 | Управление образования Исполнительного комитета ЗМР РТ; | 760,0 | Бюджет ЗМР | Проведен ремонт покрытия пола, установка светильников на фасаде - 760,0 тыс.руб. |
| 18 | МБОУ "Аксаринская ООШ" | 2019 | Управление образования Исполнительного комитета ЗМР РТ; | 1322,26 | Бюджет ЗМР | Проведен ремонт входной группы, замена входных дверей, частичная замена окон, ремонт столовой - 1322,26 тыс.руб. |
| 19 | МБОУ "Ал.Слободская ООШ" | 2019 | Управление образования Исполнительного комитета ЗМР РТ; | 465,0 | Бюджет ЗМР | Проведен ремонт осветительной сети, замена светильников, устройство ограждения детской площадки - 465,0 тыс.руб. |
| 20 | МБОУ "Бухарайская ООШ" | 2019 | Управление образования Исполнительного комитета ЗМР РТ; | 96,5 | Бюджет ЗМР | Проведен монтаж осветительной сети - 96,5 тыс.руб. |
| 21 | МБОУ "Верхнешипкинская ООШ" | 2019 | Управление образования Исполнительного комитета ЗМР РТ; | 488,9 | Бюджет ЗМР | Проведены электромонтажные работы - 488,9 тыс.руб. |
| 22 | МБОУ "Сарсаз-Багряжская ООШ" | 2019 | Управление образования Исполнительного комитета ЗМР РТ; | 618,0 | Бюджет ЗМР | Проведена замена внутренних, внешних дверей, замена ВРУ, установка светильников в кабинетах, ремонт кровли входной веранды - 618,0 тыс.руб. |
| 23 | МБОУ "Светлоозерская ООШ" | 2019 | Управление образования Исполнительного комитета ЗМР РТ; | 31,6 | Бюджет ЗМР | Проведен монтаж осветительной сети - 31,6 тыс.руб. |
| 24 | МБОУ "Тюгеевская ООШ" | 2019 | Управление образования Исполнительного комитета ЗМР РТ; | 203,9 | Бюджет ЗМР | Проведен ремонт теплотрассы - 203,9 тыс.руб. |
| 25 | МБДОУ Детский сад "Березка" | 2019 | Управление образования Исполнительного комитета ЗМР РТ; | 2396,6 | Бюджет ЗМР | Приобретены МАФы, проведено устройство детских веранд, приобретена мебель - 2396,6 тыс.руб. |
| 26 | МБДОУ Детский сад "Лесная сказка" | 2019 | Управление образования Исполнительного комитета ЗМР РТ; | 81,7 | Бюджет ЗМР | Проведен монтаж осветительной сети - 81,7 тыс.руб. |
| 27 | МБДОУ Детский сад "Рябинка" | 2019 | Управление образования Исполнительного комитета ЗМР РТ; | 166,7 | Бюджет ЗМР | Проведен ремонт входных групп - 166,7 тыс.руб. |
| 28 | МБДОУ Детский сад "Дюймовочка" | 2019 | Управление образования Исполнительного комитета ЗМР РТ; | 910,1 | Бюджет ЗМР | Проведен ремонт детских уличных веранд - 910,1 тыс.руб. |
| 29 | МБДОУ Детский сад "Дюймовочка" | 2019 | Управление образования Исполнительного комитета ЗМР РТ; | 96,0 | Бюджет ЗМР | Проведен монтаж осветительной сети - 96,0 тыс.руб. |
| 30 | МБДОУ Детский сад "Светлячок" | 2019 | Управление образования Исполнительного комитета ЗМР РТ; | 223,0 | Бюджет ЗМР | Проведен ремонт беседок - 223,0 тыс.руб. |
| 31 | МБДОУ Детский сад "Светлячок" | 2019 | Управление образования Исполнительного комитета ЗМР РТ; | 397,8 | Бюджет ЗМР | Проведен ремонт продухов, внутренняя отделка - 397,8 тыс.руб. |
| 32 | МБДОУ Детский сад "Василек" | 2019 | Управление образования Исполнительного комитета ЗМР РТ; | 782,8 | Бюджет ЗМР | Проведен ремонт бассейна - 782,8 тыс.руб. |
| 33 | МБДОУ Детский сад "Энже" | 2019 | Управление образования Исполнительного комитета ЗМР РТ; | 601,8 | Бюджет ЗМР | Проведен ремонт бассейна - 601,8 тыс.руб. |
| 34 | МБДОУ Детский сад "Аленка" | 2019 | Управление образования Исполнительного комитета ЗМР РТ; | 285,4 | Бюджет ЗМР | Проведен ремонт кровли и восстановление стены складского помещения, замена трубопровода холодного водоснабжения - 285,4 |
| 35 | МБДОУ Детский сад "Волшебная сказка" | 2019 | Управление образования Исполнительного комитета ЗМР РТ; | 48,4 | Бюджет ЗМР | Проведен ремонт снегозадержания ограждения кровли -48,4 тыс.руб. |
| 36 | МБДОУ Детский сад "Дружная семейка" | 2019 | Управление образования Исполнительного комитета ЗМР РТ; | 16,7 | Бюджет ЗМР | Проведен монтаж осветительной сети - 16,7 тыс.руб. |
| 37 | МБДОУ Детский сад "Колокольчик" | 2019 | Управление образования Исполнительного комитета ЗМР РТ; | 215,5 | Бюджет ЗМР | Проведен демонтаж веранды, разбор теплицы - 215,5 тыс.руб. |
| 38 | МБДОУ Детский сад "Красная шапочка" | 2019 | Управление образования Исполнительного комитета ЗМР РТ; | 69,96 | Бюджет ЗМР | Проведена замена светильников - 69,96 тыс.руб. |
| 39 | МБДОУ Детский сад "Шатлык" | 2019 | Управление образования Исполнительного комитета ЗМР РТ; | 236,2 | Бюджет ЗМР | Проведен косметический ремонт детского сада - 236,2 тыс.руб. |
| 40 | МБДОУ «Савалеевский детский сад» | 2019 | Управление образования Исполнительного комитета ЗМР РТ; | 32,59 | Бюджет ЗМР | Проведен монтаж осветительной сети, монтаж видеонаблюдения - 32,59 тыс.руб. |
| 41 | МБОУ "Аксаринская ООШ" (д/с) | 2019 | Управление образования Исполнительного комитета ЗМР РТ; | 454,6 | Бюджет ЗМР | Проведен ремонт детского сада - 454,6 тыс.руб. |
| 42 | МБОУ "Поручиковская ООШ"(д/с) | 2019 | Управление образования Исполнительного комитета ЗМР РТ; | 92,5 | Бюджет ЗМР | Проведен монтаж веранды - 92,5 тыс.руб. |
| 43 | МБОУ «Чубуклинская ООШ» (д/с) | 2019 | Управление образования Исполнительного комитета ЗМР РТ; | 286,6 | Бюджет ЗМР | Проведен ремонт систем горячего и холодного водоснабжения - 286,6 тыс.руб. |
| 44 | Строительство церкви для духовно-приходской школы для татар-кряшен в г.Заинске | 2018-2020годы | Альметьевская Епархия | 60 000 | Спонсорская помощь и помощь прихожан | Запланировано строительство церкви, предоставлен земельный участок по адресу: г. Заинск, ул. Рафикова. |
| 45 | Сохранение площадей зерновых культур, внедрение сортов культур различных селекционных центров Республики для смягчения действия периодически наблюдающихся экстремальных погодных условий, увеличение высокомаржинальных культур, повышения плодородия почвы | 2016-2020 | Руководители сельхозформирований, Управление СХ и П в Заинском МР РТ. | 173 000 | Бюджет РФ, бюджет РТ, собственные средства сельхозформирований | Ведется работа по увеличению и качеству по зерновым, техническим и бобовым культурам. Проводятся противоэрозийные мероприятия по посадке лесополос, ежегодно по 10 га лесополос. |
| 46 | Модернизация технологий производства, обработки, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, современная система управления сельскохозяйственными предприятиями, совершенствование производственно-хозяйственного комплекса предприятий, техническая модернизация | 2016-2020 | Руководители сельхозформирований, Управление СХ и П в Заинском МР РТ | 270 000 | Бюджет РТ, Собственные средства сельхозформирований | Во втором полугодии 2019 года Заинским Хлебоприемным предприятием был приобретен грузовой автомобиль «КамАЗ» и боковой разгрузчик на общую сумму 2 500 тысяч рублей. В 3 квартале 2019 года приобретен новый трансформатор стоимостью 340 тыс. рублей и экскаватор на сумму 500 тыс. рублей. |
| 47 | Поддержка личных подсобных и фермерских хозяйств Заинского муниципального района РТ в целях увеличения поголовья скота и производимой продукции | 2016-2020 | Руководители сельхозформирований,  Исполнительный комитет ЗМР РТ  Управление СХ и П в Заинском МР РТ | 24 000 | Бюджет РТ, бюджет ЗМР, собственные средства сельхозформирований | В Заинском муниципальном районе поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета Министров РТ от 17 января 2018 года № 17 «О мерах государственной поддержки агропромышленного комплекса в 2018 году». №42 от 26 января 2018 года «О мерах государственной поддержки агропромышленного комплекса в 2018 году».  Всего за 12 месяцев 2019 г. КФХ выделено субсидий на сумму 6 млн.994 тыс. рублей. Господдержка малых форм хозяйствования в Республике Татарстан в качестве стимулирования деловой активности населения в сельской местности реализует программу «Развитие семейных ферм на базе КФХ в РТ на 2017-2020 годы» (по данной программе в Заинском муниципальном районе выиграл грант в 2019 году на откорм КРС 150 голов Глава КФХ Мурзагов Курбан Алиевич, в сумме 3 млн.987 тыс.руб.. Грантополучателем по программе «Начинающий фермер» стала глава КФХ Савгильдина Вера Валентиновна, получившая 3 млн. рублей на откорм 150 голов КРС.  По программе «Агростартап» получили грант Хакимуллин Фаиль Назипович – 4 млн.руб, Зайнутдинов Фаяз Миниханович – 3 млн.руб., Игошина Тамара Пименовна – 3 млн.руб.  На строительство мини-ферм молочного направления перечислено всего 1200 тыс.руб.(ЛПХ Степанов Ю.П. (Аксаринское СП), ЛПХ Сайфуллина О.С. (Сармаш-Башское СП), ЛПХ Таймасов Г.А. (Багряжское СП), ЛПХ Ахмедова Т.Н. (Св.Озерское СП), ЛПХ Цыганова (Кадыровское СП).  Гражданам, ведущим ЛПХ на возмещение части затрат на содержание дойных коров, козоматок и козочек старше одного года перечислено 5 297 тыс.руб.  На приобретение молодняка птиц 1100 голов в сумме 97 500 руб.  Согласно постановлению Исполнительного комитета Заинского муниципального района от 16.06.2017 №1145 «О порядке предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, имеющим на своем подворье три и более коров на возмещение части затрат на доильный аппарат в Заинском муниципальном районе» 26 граждан получили доильные аппараты.  За 2019г. ЛПХ на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным заемщиками получили субсидии на общую сумму 418 803 рубля. |

| 48 | Строительство многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса (СОК) | **2018** | МКУ «Управление по физической культуре спорту и туризму». | 100 000 | Бюджет РТ | Реализация данного мероприятия планируется в 2020 году. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | Строительство центра лыжных гонок и биатлона в с. Федотово Заинского муниципального района | **2018-2020** | 750 000 | Бюджет РТ и РФ | Реализация данного мероприятия планируется в 2020 году. |
| 50 | Строительство плавательного бассейна | **2018-2020** | 100 000 | Бюджет РТ | Реализация данного мероприятия планируется в 2020 году. |
|  |
| 51 | Строительство спортивных универсальных площадок | **2016-2021** | 53 800 | Бюджет РТ | В рамках реализации республиканской программы строительства универсальных спортивных площадок в 2019 году в Заинском муниципальном районе построены две спортивные площадки на территории МБУ «Верхнешипкинская ООШ» и МБОУ «Бегишевская ООШ». Правительством Республики Татарстан на строительство площадок в Заинским районе выделены денежные средства в размере 4 343,8 тыс. рублей. |
| 52. | Внедрение и популяризация Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» | **2017-2030** | МКУ «Управление по физической культуре спорту и турзму». |  | Средства МБ | В районе продолжается работа по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  3 марта в г.Заинск прошёл 2 зональный этап зимнего Фестиваля ВФСК «ГТО», участия в котором приняли сборные команды из Сарманово, Нурлата и Заинска. Со 2 по 11 ступень участники команд соревновались в сдачи таких нормативов как плавание, стрельба из пневматической винтовки, лыжные гонки, наклон, пресс, подтягивание или рывок гири весом 16 кг, прыжок в длину с места, отжимание. С большим отрывом победила сборная команда из Заинска.  29 марта в спортивном зале общеобразовательной школы №7 прошла Массовая акция по выполнению нормативов комплекса ГТО «На рекорд!», приуроченная к 5-летию со дня подписания Президентом Российской Федерации Указа «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)». Приняли участие в мероприятии 40 учащихся, посещающих пришкольный лагерь СОШ №7 в период весенних каникул. Участники выполняли нормативы в форме эстафеты ГТО.  30 марта в спортивно-оздоровительном комплексе прошел Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного  комплекса ГТО среди семейных команд, приуроченный к 5-летию со дня подписания Президентом Российской Федерации Указа «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)». Участие в мероприятии приняли 15 семей, 60 человек. Участники выполняли нормативы: челночный бег, наклоны, поднимание туловища из положения лежа, прыжки в длину, отжимание. Места распределились следующим образом: 1 место заняла семья Кузнецовых, 2 место – семья Тихоновых, 3 место семья Федоровых, 4 место – семья Юсуповых, 5 место – семья Мингалиевых.  12 октября в г. Заинск прошел 2 этап летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения. В спортивном мероприятии приняли участие команды 3 муниципальных районов. Участники выполнили следующие нормативы бег на дистанции 60 м., 1000 м., 1500 м., 2000 м., 3000 м., метание спортивного снаряда, отжимания, подтягивания, поднятие гири, стрельба из пневматической винтовки, наклон вперед из положения стоя, прыжки в длину. По итогам выполнения нормативов команда Заинского района заняла 1 место, Сармановского района 2 место, Нурлатского района 3 место. |
| 53 | Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, спартакиад и Декад по летним и зимним видам спорта среди всех категорий и групп населения | **2016-2030** | МКУ «Управление по физической культуре спорту и туризму». |  | Средства МБ | В целях широкого привлечения населения к регулярным занятиям физкультурой и спортом в течение 2019 года в Заинском муниципальном районе проводятся 2 Спартакиады: среди команд сельских поселений и среди команд предприятий, организаций и учреждений города.  В течение года на спортивных объектах города проводится Спартакиада «Сәламәтлек» среди команд предприятий, организаций и учреждений города. В соревнованиях принимают участие 20 команд, среди которых как команды крупных предприятий города (Заинская ГРЭС, Аккурайд, ТЕХНО), так и сборные команды учреждений здравоохранения, образования, правоохранительных органов. Всего в программу включено 22 соревнования по 16 видам спорта.  В Спартакиаде «Сэламэтлек» среди команд сельских поселений приняли участие 22 команды. В этом году в программу было включено 17 соревнований по 15 видам спорта:  По итогам всех соревнований были определены победители и призеры Спартакиады:  - по итогам Спартакиады «Сэламэтлек» среди команд сельских поселений  1 место Савалеевское сельское поселение,  2 место – Багряжское сельское поселение,  3 место – Поручиковское сельское поселение.  - по итогам Спартакиады «Сэламэтлек» среди команд предприятий организаций и учреждений  1 место – Заинская ГРЭС,  2 место – ООО «ТЕХНО»,  3 место –ООО «АккурайдуилзРуссиа».  Среди всех категорий и групп населения проведены: спортивная акция "Лыжня Татарстана", Первенство по лыжным гонкам ЗМР, Закрытие лыжного сезона, спортивный праздник, посвященный 74-й годовщине Победы в ВОВ, спортивные состязания на национальном празднике «Сабантуй», спортивный праздник День физкультурника, спортивная акция «Кросс Татарстана 2019»; Первенство ЗМР по лыжным гонкам, посвященное открытию лыжного сезона. |
|  | Проведение крупных региональных и всероссийских спортивных мероприятий на территории района | **2016-2030** | МКУ «Управление по физической культуре спорту и туризму». |  | Средства МБ | В 2019 году в Заинском муниципальном районе на высоком организационном уровне прошли республиканские и всероссийские соревнования:  Лично-командное первенство Республики Татарстан по лыжным гонкам среди юношей и девушек 2003-2004г.р., Лично-командное первенство Республики Татарстан по лыжным гонкам среди юношей и девушек 2001-2002г.р. в зачёт XII Спартакиады учащихся Республики Татарстан, Чемпионат Приволжского округа по лыжным гонкам , Всероссийский турнир по корэш памяти Р.Ш. Фардиева, Всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди юношей и девушек 2001-2003 г.р. на призы Олимпийского чемпиона, Заслуженного мастера спорта Ф.П. Симашева, Чемпионат РТ по лыжным гонкам памяти Заслуженного мастера спорта ССР В.А. Бекасова, календарные игры Первенства РТ по футболу среди юношеских команд, среди мужских команд; календарные игры Первенства РТ по хоккею среди юношеских команд, Летний Чемпионат РТ среди лыжников-гонщиков, Республиканский турнир по вольной борьбе, посвященный памяти мастера спорта России - Константина Волкова, 1 тур Чемпионата Республики Татарстан “Гонка сильнейших лыжников”. |
| 54 | Техническое перевооружение ОАО «Заинский сахар»  Ввод дополнительных производственных мощностей ОАО «Заинский сахар» | 2016-2019 | ОАО «Заинский сахар» | 912 440,0  1 027 000,0 | Собственные и заемные средства  Собственные и заемные средства | Осуществляется реконструкция сушильного отделения. В 2019 г. было профинансировано 175 495 тыс. руб. Окончание реконструкции запланировано на 2020 год.  Произведена замена жомового пресса № 2. В 2019 г. было профинансировано 54 156 тыс. руб.  Осуществлена модернизация жомосушильной установки. В 2019 г. было профинансировано 5 768 тыс. руб.  Осуществлён ввод в эксплуатацию склад гранулированного жома. В 2019 г. было профинансировано  18 015 тыс. руб.  Осуществлено строительство автомобильных весов. В 2019 г. было профинансировано 5 041 тыс. руб.  Осуществлено устройство резервуара для хранения мелассы. В 2019 г. было профинансировано 62 587 тыс. руб.  Приобретена буртоукладочная машина. В 2019 г. было профинансировано 37 853 тыс. руб. |
| 55 | Проект «Модернизация существующего производства колес и создание мощностей по производству новых видов колес» | 2016-2019 | ООО «мефро уилз Руссиа Завод Заинск» | 789 624  1 201 976 | Собственные средства  Заемные средства (кредит ОАО «Сбербанк России») | Расширение номенклатуры колес для легковых автомобилей (Renault, Лада Веста, Форд Фиеста). Объем производства новых колес для л/а составил:  за 2019г. – 306,9 млн.руб.  Улучшение качества выпускаемой продукции и увеличение объема выпуска за счет внедрения новой технологии грунтования всей номенклатуры колес, топ-финишного покрытия профилированных колес и колес для а/м УАЗ. Объем производства за 2019г.– 2487,4 млн.руб. (рост на 12%). |
| 56 | Строительство промышленного парка «Заман» | 2016-2021 | ООО «УК «Заман» | 4 500 000 | Собственные средства, РТ, РФ | На территории промышленного парка «Заман»  1 ноября 2018г. состоялось открытие «Заинского элеватора» мощностью 150 тыс.тонн хранения.  На сегодняшний день в стадии согласования находятся проекты по размещению на промпарке «Заман» ряда проектов, связанных с глубокой переработкой сельскохозяйственных культур и сопутствующих продуктов |
| 57 | Увеличение рождаемости | 2016-2030 | «Заинская ЦРБ» | - | - | За 12 месяцев 2019г. родилось – 432 ребенка |
| 58 | Совершенствование службы охраны матери и ребенка | 2016-2030 | «Заинская ЦРБ» | - | - | При женской консультации работает Школа матери и ребенка |
| 59 | Профилактика младенческой смертности | 2016-2030 | «Заинская ЦРБ» | 4 407 | Бюджет РФ (родовые сертификаты) | Своевременная перинатальная диагностика патологических состояний плода |
| 60 | Снижение смертности и рост продолжительности жизни. Реализация мероприятий по плану снижения смертности в Заинском МР | 2016-2030 | «Заинская ЦРБ» | - | - | Реализация мероприятий по диспансеризации с целью ранней диагностики ЗНО и БСК. |
| 61 | Обеспечение 100 % охвата диспансеризацией населения | 2016-2021 | «Заинская ЦРБ» | - | - | Выполнение плана ДД за 12 месяцев 2019 года – 100,0% |
| 62 | Повышение качества медицинских услуг. Дальнейшее улучшение качества диагностики и лечения больных | 2016-2021 | «Заинская ЦРБ» | - | - | Поэтапное внедрение практики «Дружелюбная поликлиника – Татарстанский стандарт». |
| 63 | Снижение смертности от болезней системы кровообращения | 2016-2030 | «Заинская ЦРБ» | 5 203 | Средства ОМС | Мероприятия, направленные на профилактику БСК. Достижение компенсации патологических состояний, вызванных БСК, контроль АД, своевременное направление пациентов с ОКС в ЧКВ-центры. |
| 64 | Распространение памяток и информационных листовок о проблемах инсульта, инфаркта миокарда, правилах действий при развитии неотложных состояний, мотивировании к прохождению диспансеризации | 2016-2021 | «Заинская ЦРБ» | - | - | Распространение инфографического материала, разработанного Республиканским Центром медицинской профилактики. |
| 65 | Размещение статей в СМИ, врачебные выступления в коллективах организаций района о профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы | 2016-2021 | «Заинская ЦРБ» | - | - | Размещается информация в местных газетах и СМИ, телевидении, проводятся выступления на предприятиях города. |
| 66 | Снижение смертности от онкологических заболеваний | 2016-2030 | «Заинская ЦРБ» | - | - | Проводится работа, направленная на диагностику ЗНО. |
| 67 | Раннее выявление и своевременное лечение онкологических болезней | 2016-2030 | «Заинская ЦРБ» | - | - | Проводится работа направленная на диагностику ЗНО. |
| 68 | Информирование населения о профилактике новообразований | 2016-2021 | «Заинская ЦРБ» | - | - | Проводится раздача информационных буклетов, при посещении поликлиники пациентами. |
| 69 | Снижение смертности от ДТП. Реализация плана мероприятий в рамках программы профилактики дорожно-транспортного травматизма | 2016-2030 | «Заинская ЦРБ» | 1 022 | Средства ОМС | Деятельность регламентирована приказом МЗ РТ о маршрутизации пострадавших в ДТП. |
| 70 | Снижение предотвратимой и ранней смертности (в т.ч. от алкогольных отравлений и суицидов) | 2016-2030 | «Заинская ЦРБ» | 930 | Средства ОМС | Врачом наркологом проводятся лекционные мероприятия в школах, колледже. |
| 71 | Снижение % отказников от дополнительного лекарственного обеспечения | 2016-2030 | «Заинская ЦРБ» | - | - | Участковые врачи ведут разъяснительную работу, проводится в рамках текущей деятельности. |
| 72 | Обеспечение отрасли  квалифицированными медицинскими кадрами | 2016-2030 | «Заинская ЦРБ» | - | - | Укомплектованность врачами 49,8%, обеспеченность врачами 15,1 на 10 тыс. населения. |
| 73 | Реализация программы «грантовой» поддержки врачей | 2016-2021 | «Заинская ЦРБ» | - | - | В 2019 году заявлено грантов для улучшения жилищных условий - 0 |
| 74 | Капитальный ремонт терапевтического корпуса №1 ГАУЗ «Заинская ЦРБ», общей площадью - 2331,2 кв.м. | 2016-2020 | ГАУЗ «Заинская ЦРБ» | 103 800 | Бюджет РТ | В сентябре 2019г. после капитального ремонта открылся диагностический корпус №5 на сумму 26 402,6 тыс. руб., введен в эксплуатацию после капитального ремонта филиал поликлиники «Радуга» на сумму 13 851,5 тыс.руб., корпус №1 взрослой поликлиники на сумму 254983,5 тыс.руб., проведен капитальный ремонт операционного блока на сумму 86584,63 тыс. руб. |
| 75 | Приобретение медицинского оборудования:  -УЗИ аппарат экспертного класса;  - МРТ-томограф | 2017-2019 | ГАУЗ «Заинская ЦРБ» | - |  | В апреле 2019 года открыт центр амбулаторного гемодиализа. Центр размещен на площадях ГАУЗ «Заинская центральная районная больница».  В лечебном учреждении созданы условия для комфортного пребывания пациентов во время процедуры гемодиализа. Два диализных зала оснащены телевизорами, индивидуальными наушниками, диализными креслами с пультом управления, индивидуальными подкатными столиками. Для лечения пациентов используется расходный материал японского производства фирмы Nipro.  В декабре 2019 год состоялось открытие Центра компьютерной томографии.  Заинский Центр оснащен полуторотэсловым напольным компьютерным томографом марки «Дженерал электрик».  Цель создания – это оказание медицинских услуг, проведение рентгеновской компьютерной томографии для жителей Заинского района (на хозрасчетной основе). |
| 76 | Строительство и капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов в Заинском муниципальном районе | 2017-2020 | ГАУЗ «Заинская ЦРБ» | 3 600 | Бюджет РТ | В 2019 году сдан в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт в с. Имянлебаш. |
| 77 | Расширение материально-технической базы учреждений молодежной политики Заинского муниципального района (Подростковый клуб «Факел», ДОЛ «Созвездие», МБУ «Молодежный центр») | 2017 – 2019 гг. | УДМ, Исполнительный комитет ЗМР РТ | 100 | Бюджет РТ, бюджет ЗМР | В 2019 году проведено расширение материально-технической базы  Молодежный центр - 377403,70 руб.,  Молодежный центр «Дуслык» - 150 тыс. руб.,  Автомотоклуб - 33,3 тыс. руб. |
| 78 | Создание условий для круглогодичного функционирования оздоровительного лагеря «Созвездие»:  1. Капитальный ремонт ДОЛ «Созвездие»  2. Развитие материально-технической базы загородного детского оздоровительного лагеря | 2017-2019 | УДМ, Исполнительный комитет ЗМР РТ | 8 000 | Программа ремонта детских оздоровительных лагерей в РТ | В 2019 году проведена реконструкция клуба ДОЛ «Созвездие».  Общий объем финансирования составляет: 9,6 млн.руб. |
| 79 | Районный конкурс на лучшую организацию работы по реализации молодежной политики на предприятиях | 2016 – 2030 | УДМ | 225 | бюджет ЗМР | Запланировано на 2020 год. |
| 80 | Районный фестиваль по интеллектуальным играм | 2016 – 2030 | УДМ | 225 | бюджет ЗМР | Районный фестиваль по интеллектуальным играм.  Финансирование составило 20,8 тыс. руб. |
| 81 | Организация и проведение городских игр КВН среди учащейся, студенческой и работающей молодежи | 2016 – 2030 | УДМ | 150 | бюджет ЗМР | Городские игры КВН среди учащейся, студенческой.  Финансирование составило 53,7 тыс. руб. |
| 82 | Мероприятия по активизации студенческой, работающей, сельской молодежи | 2016 – 2030 | УДМ | 300 | бюджет ЗМР | Проведены мероприятия по активизации студенческой, работающей, сельской молодежи («Санифест», Исторические квесты, «Офисные игры» и пр.) на сумму 111,1 тыс. руб. |
| 83 | Мероприятия по профилактике социально-негативных явлений в молодежной среде и пропаганде здорового образа | 2016 – 2030 | УДМ | 300 | бюджет ЗМР | Проведены мероприятия направленные на профилактику социально-негативных явлений в молодежной среде и пропаганде здорового образа («Я выбираю жизнь», «Мой телефон доверия», «Имею право знать», «Знаки беды», «Как помочь нашим детям сделать правильный выбор»; «Защита детей от наркотиков в семье»; «Что делать если в дом ПРИШЛА БЕДА», «Будьте на страже своего здоровья» и пр.) на сумму 27,7 тыс. руб. |
| 84 | Реализация социально-значимых проектов по поддержке детей и молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации (в т.ч. проекты по поддержке детей и молодежи с ограниченными физическими возможностями) | 2016 – 2030 | УДМ | 200 | бюджет ЗМР | Реализованы социально-значимые проекты по поддержке детей и молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации (лего-конструирование, спортивное направление (фитнес), вокальная студия, хореографическое направление) на сумму 14 тыс.руб. |