**Приложение**

**Свод мероприятий Стратегии**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Объем финансирования, млн.руб. | Источник | Исполнение |
| 4 | Строительство животноводческого комплекса на 2400 дойных коров возле н.п.Чулпыч | 2019-2022 гг. | ООО «Саба» | 1000,0 | Внебюджетные средства | В 2019 году сдана в эксплуатацию первая очередь. Завезены дойные коровы в количестве 1 000 шт. |
| 7 | Строительство фермы на 100 конематок в н.п.Серда | 2019 г. | ООО «Саба» | 25,0 | Внебюджетные средства | Работы на стадии завершения |
| 15 | Модернизация комбикормового завода с производительностью 10-20 тонн в час в н.п.Богатые Сабы | 2018-2019 гг. | ООО «Саба» | 90,0 | Внебюджетные средства | Модернизация предполагается к завершению в 2020 году |
| 19 | Модернизация производственного цикла переработки молока на предприятии «Сабинский молочный комбинат» | 2019-2020 гг. | ООО ««Сабинский молочный комбинат»» | 130,0 | Внебюджетные средства | Предприятие в процедуре наблюдения, при привлечении инвестора модернизация предполагается |
| 21 | Реализация инвестиционного проекта «Производство солений и рассолов» | 2019-2020 гг. | ООО «Домашние соленья», ОИР ИК МР | 50,0 | Внебюджетные средства | Проект будет реализован в рамках второй очереди Индустриального парка (Агропарк) |
| 38 | Субсидирование на конкурсной основе за счет средств местного бюджета процентных ставок по кредитам малому и среднему бизнесу для организации производства товаров | 2019-2021 гг. | ИК МО | При формировании бюджета | | В 2018-2019 субсидирование не осуществлялось |
| 51 | Участие в федеральном конкурсе на получение субсидии для развития инфраструктуры промышленного парка «Саба» | 2017-2019 г. | ОИР ИК МР | 385,0 | - | На 38 гектарах завершается строительство инженерных сетей 1 очереди |
| Строительство автомобильных дорог регионального значения  в Сабинском районе на участках: | | | | | |  |
| 65 | "Богатые Сабы - Лесхоз" – Нырты протяженностью 8,3 км. | 2017 г. | Отдел инфраструктурного развития ИК МО | 132,8 |  | Автодорога регионального значения: Суля - разъезд Корса протяженностью 5,0 км., сдана в 2019 году |
| 66 | Подъезд к д.Мендюш протяженностью 2,8 км. | 2018 г. | 44,8 |  |
| 67 | Суля - разъезд Корса протяженностью 5,0 км. | 2019 г. | 80,0 |  |
| 68 | Большой Шинар - Тулушка протяженностью 4,0 км. | 2020 г. | 64,0 |  |
| Ремонт автомобильных дорог регионального значения  в Сабинском районе на участках: | | | | | |  |
| 75 | Сатышево - Большие Кибячи протяженностью 5,0 км. | 2019 г. | Отдел инфраструктурного развития ИК МО | 40,0 |  | Планируется на 2020 год |
| 76 | "Казань - Шемордан" - Куюк протяженностью 4,2 км. | 2019 г. | 35,0 | Ремонт автодороги регионального значения: "Казань - Шемордан" - Куюк протяженностью 4,2 км., завершён в 2019 году |
| 80 | Внесение предложений по изменению в республиканскую программу Доступного жилья на предмет обеспечения жильем молодых семей в сельских территориях, совместно проживающих в одном доме в составе нескольких семей, вне зависимости от размера обеспеченности члена семьи квадратными метрами жилья (обращение на сессиях района к руководству республики) | 2016-2019 гг. | Совет Сабинского муниципального района | - | - | Обращение было в ГЖФ при Президенте РТ, результата нет |
| 90 | Модернизация процесса очистки отходов производства в предприятии ООО «Сабинский молочный комбинат» | 2019-2020 гг. | ООО «Сабинский молочный комбинат» | 20,0 | Внебюджетные средства | Предприятие в процедуре наблюдения, при привлечении инвестора модернизация предполагается |
| 112 | Создание на территории района мини Агропарка для реализации на данной площадке сельскохозяйственной продукции, произведенной в личных подсобных и фермерских хозяйствах района. Организация переработки с/х продукции (овощи, ягоды, фрукты), произведенной в личных подсобных и фермерских хозяйствах района | 2019-2021 гг. | ИК МО | Средства инвестора | | Размещён на аукцион лот на проектирование |
| 122 | Участие студентов Сабинского аграрного колледжа в чемпионатах профессионального мастерства WorldSkills Russia | 2017-2019 гг. | ГАПОУ «Сабинский аграрный колледж» | - | - | Cтуденты аграрного колледжа регулярно принимают участие в чемпионате профессионального мастерства WorldSkillsRussia (за 2019 год одно 2-е место и два 3-х мест) |
| 156 | Строительство спортивных площадок в населенных пунктах Верхний Симет, Завод-Нырты, Богатые Сабы | 2019 г. | ИК МО | 15,4 |  | В пгт.Богатые Сабы построена всесезонная спортплощадка, в н.п. Верхний Симет, Завод-Нырты – баскетбольные и волейбольные площадки |
| 175 | Строительство сельского клуба на 50 посадочных мест в н.п.Мартыново | 2019 г. | ИК МО | 7,5 | Респуб. бюджет | Сельский клуб на 50 посадочных мест в н.п. Мартыново открыт в декабре 2019 года |
| 196 | Запуск производства заготовок китайских палочек для еды | 2019 | ООО «Сабинское деревообрабатывающее производство», ОИР ИК МР | 18,0 | Внебюджетные средства | Проект осуществлён |
| 197 | Содействие в регистрации не менее чем 400 «самозанятых» | 2019 | ОЭ ИК МО, МРИ ФНС России №10 по РТ, НО ФПП РТ | - | - | Зарегистрировано 560 самозанятых, выполнение плана 141% |
| 199 | Создание промышленной площадки «Проминвестхолдинг» в селе Шемордан | 2019-2020 | ООО «НПП «Прогрес», ОИР ИК МР | 80,0 | Внебюджетные средства | Проект осуществлён |
| 200 | Создание Экотехнопарка «Яшел Парк» по переработке промышленных отходов | 2019-2021 | ООО «Трансломпереработка», ОИР ИК МР | 890,0 | Внебюджетные средства | На текущий момент общая сумма инвестиций в проект составила 126 млн рублей, планируется создать 250 рабочих мест. Проведены работы по проектированию и государственной экспертизе зданий и инженерной инфраструктуры. Готовится заявка в Министерство экономического развития Российской Федерации для получения государственной поддержки на строительство сетей экотехнопарка |
| 201 | Строительство репродуктора индейки тяжелого кросса Бут Биг 6 (BUT BIG 6) | 2019-2021 | ООО «Бранко Рус», ОИР ИК МР | - | Внебюджетные средства | Начата реализация 1 этапа проекта. Ожидается создание 15 рабочих мест |
| 202 | Организация тепличного хозяйства по выращиванию огурцов | 2019-2021 | ООО «Агросервис», ОИР ИК МР | 5,0 | Внебюджетные средства | Построена первая очередь теплицы в 3 000 кв.м., трудоустроены 20 человек. Планируется ещё 2 аналогичные теплицы |
| 203 | Производство моторных лодок из цельносварного алюминия | 2019-2020 | ООО «Ялкын», ОИР ИК МР | 35,0 | Внебюджетные средства | Проект запланирован к внедрению на 2020 год |
| 204 | Производство вентиляционной продукции и систем кондиционирования | 2019-2020 | ООО «Би Эйч Би систем», ОИР ИК МР | 20,0 | Внебюджетные средства | Проект осуществлён |