Проект

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Об утверждении плана

мероприятий по переводу

государственных и

социально значимых услуг

в электронный вид

В целях достижения целевых показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», реализации требований, установленных Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по переводу первоочередных государственных и социально значимых услуг в электронный вид (Приложение 1).

2. Утвердить прилагаемый перспективный перечень государственных и социально значимых услуг, подлежащих переводу в электронный вид до 2023 года (Приложение 2).

3. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных и социально значимых услуг, предусматривающих возможность подачи запроса в электронном виде (Приложение 3).

4. Утвердить прилагаемую типовую форму «дорожной карты» цифровой трансформации государственной и социально значимой услуги в электронный вид (Приложение 4).

5. Исполнительным органам государственной власти Республики Татарстан, указанным в Приложении 1 настоящего постановления, обеспечить разработку и утверждение «дорожных карт» цифровой трансформации курируемых государственных услуг согласно типовой «дорожной карте», указанной в Приложении 4 к настоящему постановлению, а также их согласование с Министерством цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, Министерством экономики Республики Татарстан.

6. Министерству цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан обеспечить перевод услуг в электронный вид в соответствии со сроками, установленными настоящим постановлением.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство экономики Республики Татарстан.

|  |  |
| --- | --- |
| Премьер-министр  Республики Татарстан | А.В.Песошин |

Приложение 1

План мероприятий по переводу первоочередных государственных и социально значимых услуг в электронный вид

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование органа государственной власти, предоставляющего услугу | |
| № | Наименование услуги | Срок реализации |
|  | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | |
|  | Назначение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 1 апреля 2021 года |
|  | Назначение ежемесячной денежной выплаты на проезд пенсионерам, пенсия которым назначена в соответствии с Федеральными законами «О страховых пенсиях», «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», гражданам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), гражданам, которые соответствуют условиям назначения пенсии, предусмотренным указанными федеральными законами по состоянию на 31 декабря 2018 года, но не достигшим возраста 60 и 55 (соответственно мужчины и женщины), проживающим в Республике Татарстан, не имеющим права на меры социальной поддержки по иным нормативным правовым актам Российской Федерации и (или) Республики Татарстан | 1 апреля 2021 года |
|  | Назначение ежемесячного пособия на ребенка | 1 апреля 2021 года |
|  | Назначение ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка | 1 октября 2021 года |
|  | Выдача удостоверения (дубликата удостоверения) многодетной семьи в Республике Татарстан | 1 октября 2021 года |
|  | Назначение субсидии-льготы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 1 апреля 2021 года |
|  | Назначение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 1 апреля 2021 года |
|  | Назначение компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 1 октября 2021 года |
|  | Назначение компенсации в связи с фактическим увеличением размера платы за коммунальные услуги, вносимой гражданами, потребляющими коммунальные услуги при использовании жилого помещения и (или) жилого дома, превышающем размеры установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Республики Татарстан | 1 октября 2021 года |
|  | Оказание бесплатной протезно-ортопедической помощи | 1 октября 2021 года |
|  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан | |
|  | Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства | 1 апреля 2021 года |
|  | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 1 апреля 2021 года |
|  | Государственная экспертиза проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий | 1 апреля 2021 года |
|  | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан | |
|  | Выдача и переоформление разрешения, выдача дубликата разрешения, досрочное прекращение действия разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на территории Республики Татарстан | 1 октября 2021 года |
|  | Выдача разрешения на строительство, реконструкцию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, а также частных автомобильных дорог, строительство или реконструкцию которых планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) | 1 апреля 2021 года |
|  | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан | |
|  | Предварительное согласование предоставления земельного участка из земель, находящихся в собственности Республики Татарстан | 1 апреля 2021 года |
|  | Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в собственности Республики Татарстан, и земельных участков, находящихся в частной собственности | 1 октября 2021 года |
|  | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | |
|  | Запись на прием к врачу в медицинскую организацию | 1 апреля 2021 года |
|  | Лицензирование медицинской деятельности | 1 апреля 2021 года |
|  | Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан | |
|  | Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов от граждан, юридических лиц, осуществляющих использование лесов | 1 октября 2021 года |
|  | Министерство образования и науки Республики Татарстан | |
|  | Организация отдыха детей в каникулярное время | 1 октября 2021 года |
|  | Прием заявлений о зачислении в государственные и муниципальные образовательные организации субъектов Российской Федерации, реализующие программы общего образования | 1 апреля 2021 года |
|  | Информирование о результатах Государственной итоговой аттестации | 1 апреля 2021 года |
|  | Министерство экономики Республики Татарстан | |
|  | Лицензирование деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов | 1 апреля 2021 года |
|  | Государственный комитет Республики Татарстан по биологическим ресурсам | |
|  | Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, строительство, реконструкцию которого планируется осуществлять в границах особо охраняемой природной территории регионального значения Республики Татарстан | 1 апреля 2021 года |
|  | Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия | |
|  | Выдача разрешения на строительство объекта культурного наследия | 1 апреля 2021 года |
|  | Рассмотрение описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома и направление уведомления о соответствии или несоответствии его предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения | 1 апреля 2021 года |
|  | Государственная жилищная инспекция Республики Татарстан | |
|  | Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | 1 апреля 2021 года |
|  | Управление по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Татарстан | |
|  | Регистрация и снятие с учета тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, выдача на них государственных регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации) | 1 октября 2021 года |
|  | Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдаче удостоверения тракториста-машиниста | 1 октября 2021 года |
|  | Управление записи актов гражданского состояния Кабинета Министров Республики Татарстан | |
|  | Регистрация рождения ребенка | 1 апреля 2021 года |
|  | Регистрация смерти | 1 апреля 2021 года |
|  | Регистрация заключения брака | 1 апреля 2021 года |
|  | Регистрация расторжения брака | 1 апреля 2021 года |
|  | Регистрация усыновления (удочерения) | 1 апреля 2021 года |
|  | Выдача повторных свидетельств (справок), подтверждающих факт государственной регистрации акта гражданского состояния в Республике Татарстан | 1 апреля 2021 года |

Приложение 2

Перспективный перечень государственных и социально значимых услуг, подлежащих переводу в электронный вид до 2023 года

|  |  |
| --- | --- |
| № | Наименование органа государственной власти, предоставляющего услугу |
| № | Наименование услуги |
|  | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан |
|  | Государственная услуга в сфере переданных полномочий Российской Федерации по назначению государственных пособий гражданам, имеющим детей |
|  | Назначение субсидии на возмещение затрат по плате за абонентскую линию сети фиксированной телефонной связи, предоставленной абоненту в постоянное пользование, радио, коллективную антенну |
|  | Присвоение звания «Ветеран труда» и выдача удостоверения «Ветеран труда», выдача дубликата удостоверения «Ветеран труда» |
|  | Назначение социального пособия на погребение в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности |
|  | Признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг |
|  | Назначение государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта |
|  | Назначение ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» |
|  | Назначение субсидий детям из семей, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, включая приемных |
|  | Министерство здравоохранения Республики Татарстан |
|  | Установление опеки или попечительства и назначение опекуна или попечителя над совершеннолетним лицом, признанным в судебном порядке недееспособным или ограниченно дееспособным |
|  | Прикрепление граждан к медицинским организациям государственной системы здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь |
|  | Обеспечение детей первых трех лет жизни специальными молочными продуктами питания и смесями |
|  | Предоставление социальной поддержки по бесплатному зубопротезированию |
|  | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
|  | Аттестация педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность в Республике Татарстан, в целях установления квалификационной категории |
|  | Запись в кружки и секции |
|  | Назначение опеки (попечительства) над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, гражданами (на возмездных или безвозмездных условиях), постоянно проживающими на территории Российской Федерации, или выдаче заключения о возможности быть опекуном (попечителем) |
|  | Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство), в приемные семьи, и вознаграждения, причитающегося опекунам или попечителям, исполняющим свои обязанности возмездно |
|  | Прием и регистрация заявлений на обучение по программам среднего профессионального образования, реализующие образовательные программы среднего профессионального образования |
|  | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан |
|  | Возмездное отчуждение недвижимого имущества, находящегося в собственности Республики Татарстан и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства |
|  | Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Республики Татарстан, в постоянное (бессрочное) пользование |
|  | Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Республики Татарстан, в аренду или собственность физическим или юридическим лицам без проведения торгов |
|  | Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан |
|  | Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан |
|  | Предоставление выписки из государственного лесного реестра |
|  | Предоставление лесных участков в безвозмездное пользование |
|  | Предоставление лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование |
|  | Предоставление в границах земель лесного фонда лесных участков в аренду без проведения аукциона |
|  | Министерство спорта Республики Татарстан |
|  | Государственная аккредитация региональных общественных организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской общественной федерации для наделения их статусом республиканских спортивных федераций |
|  | Государственный комитет Республики Татарстан по биологическим ресурсам |
|  | Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации |
|  | Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального образца |
|  | Выдача разрешения на добычу объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, на территории Республики Татарстан |
|  | Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия |
|  | Выдача заключения о наличии объектов культурного наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению, и о соответствии его планируемого использования утвержденным режимам использования земель и градостроительным регламентам в зонах охраны объектов культурного наследия |
|  | Выдача заключения на акт государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению |
|  | Государственная инспекция Республики Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей |
|  | Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции на территории Республики Татарстан |
|  | Инспекция государственного строительного надзора Республики Татарстан |
|  | Осуществление государственного строительного надзора на основании извещений о начале и о завершении строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
|  | Главное управление ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан |
|  | Регистрация специалистов в области ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, занимающихся предпринимательской деятельностью в области ветеринарии на территории Республики Татарстан |
|  | Управление по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Татарстан |
|  | Проведение технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним |

Приложение 3

Перечень муниципальных социально значимых услуг, предусматривающих возможность подачи запроса в электронном виде

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование услуги | Срок реализации |
|  | Выдача разрешений на строительство | 1 апреля 2021 года |
|  | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 1 апреля 2021 года |
|  | Присвоение, изменение и аннулирование адресов | 1 апреля 2021 года |
|  | Принятие решения о представлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка | 1 апреля 2021 года |
|  | Выдача разрешения на вырубку, кронирование или посадку деревьев и кустарников | 1 апреля 2021 года |
|  | Выдача уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение | 1 апреля 2021 года |
|  | Согласование схемы трасс инженерных сетей и коммуникаций | 1 апреля 2021 года |
|  | Предварительное согласование предоставления земельного участка | 1 апреля 2021 года |
|  | Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в собственность путем продажи земельного участка на торгах, проводимых в форме аукциона | 1 апреля 2021 года |
|  | Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов | 1 апреля 2021 года |
|  | Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции | 1 апреля 2021 года |
|  | Постановка на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в системе социальной ипотеки в Республике Татарстан | 1 апреля 2021 года |
|  | Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом | 1 октября 2021 года |
|  | Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала | 1 октября 2021 года |
|  | Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | 1 октября 2021 года |
|  | Размещение уведомления и документов о планируемом сносе объекта капитального строительства в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и информированию об этом органа регионального государственного строительного надзора | 1 октября 2021 года |
|  | Размещение уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и информированию об этом органа регионального государственного строительного надзора | 1 октября 2021 года |
|  | Выдача решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства | 1 октября 2021 года |
|  | Принятие решения о согласовании (несогласовании) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | 1 апреля 2021 года |
|  | Предоставление содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности сведений | 1 октября 2021 года |
|  | Направление уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке | 1 апреля 2021 года |
|  | Направление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности | 1 апреля 2021 года |
|  | Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка | 1 апреля 2021 года |
|  | Выдача ордера (разрешения) на производство земляных работ | 1 апреля 2021 года |
|  | Постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады) | 1 апреля 2021 года |
|  | Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда гражданину по договору социального найма | 1 октября 2021 года |
|  | Подготовка и утверждение документации по планировке территории | 1 октября 2021 года |
|  | Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства | 1 октября 2021 года |
|  | Выдача архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов | 1 марта 2022 года |
|  | Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территорий | 1 октября 2021 года |
|  | Постановка на учет лиц в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно | 1 марта 2022 года |
|  | Выдача разрешения на автомобильные перевозки тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного значения в границах муниципального образования | 1 марта 2022 года |
|  | Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в собственность бесплатно | 1 марта 2022 года |
|  | Предоставление содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности сведений | 1 марта 2022 года |
|  | Постановка на учет отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилых помещениях | 1 июля 2022 года |
|  | Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности | 1 марта 2022 года |
|  | Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности | 1 марта 2022 года |
|  | Принятие решения о переводе земельного участка, находящегося в частной или муниципальной собственности, из земель одной категории (за исключением земель сельскохозяйственного назначения) в другую | 1 марта 2022 года |
|  | Передача в безвозмездное пользование муниципального имущества муниципального образования без проведения торгов | 1 марта 2022 года |
|  | Присвоение, лишение, восстановление спортивного разряда | 1 марта 2022 года |
|  | Присвоение, лишение, восстановление квалификационной категории спортивного судьи | 1 марта 2022 года |
|  | Согласование проекта размещения средства наружной информации (паспорта) | 1 марта 2022 года |
|  | Внесение в реестр парковочных разрешений записи о парковочном разрешении, сведений об изменении записи, о продлении действия парковочного разрешения и об аннулировании записи о парковочном разрешении | 1 марта 2022 года |

Приложение 4

**Типовая форма «дорожная карта» цифровой трансформации услуги *(наименование услуги)* *наименование исполнительного органа государственной власти***

1. Согласовывается с Министерством цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, Министерством экономики Республики Татарстан.

2. Согласовывается с ведомственным руководителем цифровой трансформации.

3. Утверждается руководителем исполнительного органа государственной власти.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ответственный | Срок реализации |
| 1 | Описание текущей модели оказания государственной услуги в виде блок-схемы описания бизнес-процессов оказания услуги | Орган государственной власти | До 2 рабочих дней |
| 2 | Описание целевой модели оказания государственной услуги в виде блок-схемы описания бизнес-процессов оказания услуги с учетом оптимизации (цифровизации) бизнес-процессов, обеспечение согласования с Министерством цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, Министерством экономики Республики Татарстан, ЦЭСИ. | Орган государственной власти, Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан, ЦЭСИ | До 4 рабочих дней |
| 3 | Подготовка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты, направление на согласование в Министерство экономики Республики Татарстан, ЦЭСИ | Орган государственной власти, Министерство экономики Республики Татарстан, ЦЭСИ | До 5 рабочих дней  после пункта 2 |
| 4 | Разработка проекта административного регламента (при условии отсутствия регламента) | Орган государственной власти, Министерство экономики Республики Татарстан, ЦЭСИ | До 5 рабочих дней  после пункта 2 |
| 5 | Определение технических требований по модернизации и развитию ведомственной информационной системы, включая:  определение необходимости интеграции с инфраструктурой, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме;  определение сведений, предоставляемых посредством системы межведомственного электронного взаимодействия;  разработку чек-листа по основаниям принятия решения и подготовка типовых шаблонов электронных результатов;  оцифровку процессов рассмотрения заявлений и принятия решений  ведение реестра результатов оказания услуги | Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан,  Орган государственной власти | До 15 рабочих дней  после пункта 2 |
| 6 | Расчет объема финансирования и определение источника финансирования на доработку ведомственной информационной системы | Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан | До 10 рабочих дней  после пункта 5 |
| 7 | Определение технических требований по модернизации информационных систем инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных услуг в электронной форме | Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан | До 15 рабочих дней  после пункта 2 |
| 8 | Расчет объема финансирования и определение источника финансирования на доработку информационных систем инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных услуг в электронной форме | Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан | До 10 рабочих дней  после пункта 7 |
| 9 | Реализация доработок ведомственной информационной системы | Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан,  Орган государственной власти | Определяется органом государственной власти  в зависимости  от пунктов 5 и 6 |
| 10 | Реализация доработок информационных систем инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных услуг в электронной форме | Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан,  Орган государственной власти | Определяется Министерством цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан в зависимости  от пунктов 7 и 8 |
| 11 | Внесение изменений в административный регламент (утверждение новой редакции административного регламента) (в случае наличия необходимости) | Орган государственной власти | В соответствии с постановлением КМ РТ от 02.11.2010 № 880  «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан и о внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики Татарстан» |
| 12 | Размещение в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Татарстан сведений о государственных услугах | Орган государственной власти | В соответствии со сроками, установленными постановлением КМ РТ от 10.09.2010 № 729  «О государственной информационной системе "Реестр государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан» |
| 13 | Создание макета цифровой формы услуги | Орган государственной власти, Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан | До 7 рабочих дней  после пункта 11 |
| 14 | Экспертиза макета цифровой формы услуги | Министерство экономики Республики Татарстан, ЦЭСИ | До 16 рабочих дней  после пункта 13 |
| 15 | Разработка цифровой формы заявления на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Татарстан | Орган государственной власти, Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан | До 5 рабочих дней  после пункта 14 |
| 16 | Тестирование цифровой услуги | Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, Орган государственной власти | До 5 рабочих дней  после пункта 15 |
| 17 | Доработка ведомственной информационной системы и информационных систем инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных услуг в электронной форме по результатам тестирования (при необходимости) | Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан,  Орган государственной власти | До 5 рабочих дней  после пункта 16 |
| 18 | Ввод цифровой услуги в эксплуатацию | Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан | В течение 1 рабочего дня после пункта 17 |
| 19 | Освещение в средствах массовой информации перевода услуги в цифровую форму | Орган государственной власти | До 3 рабочих дней  после пункта 18 |