Проект

Об утверждении временного порядка осуществления мониторинга этапов реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений, стороной которого не является Российская Федерация

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Закона Республике Татарстан «Об инвестиционной деятельности в Республики Татарстан» Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

1. Утвердить прилагаемый временный порядок осуществления мониторинга этапов реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений, стороной которого не является Российская Федерация.

2. Определить Министерство экономики Республики Татарстан уполномоченным органом Кабинета Министров Республики Татарстан по осуществлению мониторинга этапов реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключены соглашения о защите и поощрении капиталовложений, стороной которого не является Российская Федерация.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Министерство экономики Республики Татарстан.

Премьер-министр

Республики Татарстан А.В.Песошин

Утвержден

Постановлением

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_

**ВРЕМЕННЫЙ П****ОРЯДОК**

**ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ЗАКЛЮЧЕНО СОГЛАШЕНИЕ О ЗАЩИТЕ И ПООЩРЕНИИ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ, СТОРОНОЙ КОТОРОГО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

I. Общие положения

1. Настоящий временный порядок устанавливает цели, задачи и правила осуществления мониторинга этапов реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений, стороной которого не является Российская Федерация (далее – Соглашение).

2. Мониторинг этапов реализации инвестиционного проекта проводится в отношении каждого отдельного этапа инвестиционного проекта, уполномоченным органом посредством сбора, проверки, анализа, обобщения, систематизации и учета предоставленных организацией, реализующей проект, сведений о ходе реализации очередного этапа инвестиционного проекта.

3. В настоящем временном порядке используются понятия, установленные Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации».

II. Цели и задачи мониторинга этапов реализации инвестиционного проекта

4. Мониторинг этапов реализации инвестиционного проекта осуществляются с целью обеспечения достижения показателей реализации проектов, заявленных при подаче заявления о заключении Соглашения, а также проверки обстоятельств, указывающих на наличие оснований для расторжения Соглашения, предусмотренных [частью 13 статьи 11](consultantplus://offline/ref=F2E315F5278E88539BB0DCA877097A727FA3FC981BCBAD5BB90000DD48EAD89C268ACB8BB769211BA1FF7D94B8C9B7A36A4C750E6EF5C4D8V2hBN) Федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации».

5. Основными задачами мониторинга этапов реализации инвестиционного проекта являются:

а) непрерывное наблюдение за ходом реализации проекта;

б) обеспечение соблюдения участниками проекта, принятых обязательств по реализации проекта;

в) своевременное выявление рисков, влияющих на возможность реализации проекта, и подготовка предложений о реализации мер по их устранению;

г) формирование и консолидация данных о ходе реализации проектов;

д) обеспечение эффективного взаимодействия и координации деятельности участников проекта и лиц, участвующих в проекте;

е) обеспечение рационального и целевого использования мер государственной (муниципальной) поддержки в процессе реализации инвестиционных проектов;

ж) информационная поддержка и освещение хода реализации инвестиционного проекта, в том числе посредством организации и участия в общественных мероприятиях (форумы, конгрессы и др.), а также путем размещения информации о ходе реализации проекта на сайте уполномоченного органа в сети Интернет.

III. Процедура проведения мероприятий

по мониторингу этапов реализации инвестиционного проекта

6. Мероприятия по мониторингу этапов реализации инвестиционного проекта проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан.

7. В целях обеспечения проведения мониторинга этапов реализации инвестиционного проекта уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней с даты заключения Соглашения размещает в информационной системе «Контроль инвестиций» следующие сведения:

а) наименование инвестиционного проекта.

б) этапы реализации инвестиционного проекта (номер этапа инвестиционного проекта, описание мероприятия этапа инвестиционного проекта);

в) правопреемник организации, реализующей проект, в том числе наименование юридического лица, индивидуальный номер налогоплательщика;

г) дата заключения Соглашения и дата прекращения его действия;

д) сфера (сферы) реализации проекта;

е) отрасль (отрасли) реализации проекта;

ё) краткое описание проекта;

ж) муниципальное образование (муниципальные образования), на территории которого (которых) планируется реализация проекта;

з) цель реализации проекта, а также социально-экономический эффект от реализации проекта;

и) наименование и объемы (по годам) планируемого к производству товара, выполнения работ, оказание услуг или создание результатов интеллектуальной собственности;

к) срок реализации проекта (в годах), в том числе дата начала проекта, дата окончания проекта (в том числе по этапам)

л) сведения о финансово-экономических показателях проекта: общая планируемая стоимость проекта с НДС (в том числе по этапам); объем осуществленных организацией капиталовложений с НДС (в том числе по этапам); объем и сроки планируемых к осуществлению организацией капиталовложений с НДС (в том числе по этапам).

м) объекты капитального строительства, планируемые к строительству (реконструкции) в рамках реализации проекта (номер этапа, строительство или реконструкция, название объекта, срок ввода в эксплуатацию).

н) объекты, не являющиеся объектами капитального строительства, планируемые к созданию (реконструкции, модернизации) в рамках реализации проекта (номер этапа, создание, реконструкция, модернизация, название объекта, срок создания, реконструкции, модернизации объекта);

о) срок применения стабилизационной оговорки;

п) наличие дополнительных соглашений, в том числе с указанием вида, даты заключения, предмета таких соглашений;

р) наличие связанных договоров, в том числе с указанием даты заключения, даты прекращения действия, номера, стороны, предмета таких договоров (с учетом дополнительных соглашений);

с) меры государственной поддержки, используемые организацией в рамках реализации проекта.

8. Размещение сведений, составляющих государственную тайну и иную охраняемую [законом](consultantplus://offline/ref=5DD396BB1A7BF54D03F35B220272F8319F37DB7B142D9C265447F0773F04D4E3B13F94BE2523C3EF9F98477BoAe8N) тайну, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9. Сбор отчетности и информации о ходе реализации проектов уполномоченным органом проводится ежеквартально.

10. Организация, реализующая проект, представляет в уполномоченный орган следующую информацию, необходимую для осуществления мероприятий по мониторингу, а также для формирования ежеквартальных и ежегодных отчетов о ходе реализации инвестиционных проектов:

а) об осуществленных организацией капиталовложений, в том числе по очередному этапу;

б) о ходе выполнения работ (мероприятий) по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства по очередному этапу проекта;

в) о ходе выполнения работ (мероприятий) по созданию (реконструкции, модернизации) объектов, не являющиеся объектами капитального строительства по очередному этапу проекта;

г) об актах ввода объектов в эксплуатацию;

д) об актах сдачи-приемки выполненных работ (услуг);

е) об объемах производства товаров, выполнения работ, оказания услуг по проекту (по годам);

ё) о налоговых отчислениях в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации при реализации инвестиционного проекта (по годам);

ж) о создание новых рабочих мест по инвестиционному проекту (по годам);

з) об обстоятельствах, влияющих или способных повлиять на реализацию проекта и ставящих под угрозу выполнение условий Соглашения, и своевременное достижение показателей реализации инвестиционного проекта, заявленных в бизнес-плане (включают в себя информацию о причинах возникновения, существе указанных обстоятельств, мероприятиях по их преодолению с указанием ожидаемого срока реализации соответствующих мероприятий, о действиях участников проекта, направленных на минимизацию негативных последствий возникновения указанных обстоятельств).

11. Сведения о ходе реализации проекта, предусмотренные [пунктом](#Par112) 10 настоящего Порядка, направляются организацией, реализующей инвестиционный проект, в электронном виде в уполномоченный орган до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (для квартальной отчетности), а также до 1 апреля года, следующего за отчетным годом (для годовой отчетности).

12. Уполномоченный орган ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а также до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, осуществляет мониторинг этапов реализации инвестиционного проекта, а также размещает результаты исполнения сторонами обязательств, предусмотренных Соглашением, а также о фактически достигнутых значениях критериев эффективности проекта в информационной системе «Контроль инвестиций».

13. При выявлении любого из обстоятельств, предусмотренных [частью 13 статьи 11](consultantplus://offline/ref=F2E315F5278E88539BB0DCA877097A727FA3FC981BCBAD5BB90000DD48EAD89C268ACB8BB769211BA1FF7D94B8C9B7A36A4C750E6EF5C4D8V2hBN) Федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» (далее-Федеральный закон») при осуществлении мониторинга этапов реализации инвестиционного проекта Уполномоченный орган направляет предложения в Кабинет Министров Республики Татарстан о расторжении Соглашения в соответствии с требованиями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=52C72FE85A65960B106B92D8C72DED9B22FA4AFA24874A4B00D172D7E18CE7A7BBD293E204A66F9A38B37569146F225D13D3BD92403B6DB9mBDEO).

14. Уполномоченный орган ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, представляет в Кабинет Министров Республики Татарстан и исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан, осуществляющие в пределах своих компетенций взаимодействие с организацией, реализующей проект, в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.04.2010 № 700-р доклад о результатах мониторинга этапов реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключены Соглашения.